وزارة الزراعــــــــــــــــــــــــــــة

# خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طولكرم

# "صمود و تنميه"

كانون أول، 2019

# جدول المحتويات

خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طولكرم	1

جدول المحتويات	2

مقدمة	4

أهم المشاكل والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية	5

أولا: الاحتلال وسياساته وممارساته	5

الاستيطان المعضلة الأكبر:	5

الجدار في محافظة طولكرم:	6

ثانيا: محدودية المصادر الطبيعية	6

الأراضي الزراعية:	6

الموارد المائيــــــــــة:	7

ثالثاً: محدودية القدرات التقنية والتسويقية	7

الرؤية التنموية للخطة	8

مرتكزات الخطه	8

الأهداف الاستراتيجية للخطة	9

الهدف الأول: صمود المزارعين والمزارعات وتمسكهم بالأرض قد تعزز.	10

الهدف الثاني: إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات المناخية .	10

الهدف الثالث: زيادة إنتاج وإنتاجية وتنافسية الزراعة في الأسواق المحلية والدولية ومساهمتها في الناتج المحلي والأمن الغذائي الإجمالي.	10

الهدف الرابع: وصول المزارعين والمزارعات والرياديين والرياديات إلى خدمات زراعية نوعية متناسبة مع احتياجات سلسلة القيمة في القطاع الزراعي.	11

مكونات  و تدخلات الخطة	11

المكون الأول : ادارة المصادر الطبيعيه	11

الحصاد المائي لمياه الأمطار ومياه الجريان السطحي، وإدارة مصادر الري:	11

تأهيل الآبار الجوفية:	12

استصلاح وتأهيل الأراضي:	12

حماية الأراضي:	12

انشاء وشق الطرق الزراعية:	12

المكون الثاني: زراعة مساحات جديدة  بمحاصيل استراتيجية و محاصيل عالية القيمة	13

المكون الثالث : تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين والمرأة والجمعيات	13

المكون الرابع : تحفيز الاستثمار وبيئة الأعمال في القطاع الزراعي	13

المكون السادس  : اطر مؤسسية وبيئة قانونية زراعية فعالة	14

أهم المؤشرات الاقتصادية لخطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طولكرم	14

متطلبات الشراكة بين المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي	15

المؤسسات الحكومية:	15

مؤسسات المجتمع المدني:	15

القطاع الخاص:	15

إدارة تنفيذ الخطة	16

اللجنة الوزارية العليا:	16

اللجنة الوزارية الفنية:	16

لجنة المحافظة:	16

فريق تنفيذ الخطة:	16

موازنة الخطة	17

إدارة المخاطر	17

مصفوفة تدخلات الخطة	19

# مقدمة

تعتبر محافظة طولكرم منطقة استراتيجية هامة، تمتاز بجودة أراضيها، وصلاحيتها لزراعة الكثير من المزروعات وتشتهر طـولكـرم بازدهار الزراعة وبجودة منتجاتها الزراعية؛ ويعود ذلك كله نظراً لخصوبة تربتها وانتشار المساحات الزراعية فيها- وخاصة الأراضي السهلية والجبلية الخصبة، وكذلك وفرة المياه والمناخ المعتدل المناسب لمعظم المزروعات، حيث تنتج طولكرم ثمار الحمضياتِ والفواكه والخضروات، منها: الزيتون (زيتاً وحباً) الذي يعتبر أساس حياة ريف طولكرم، والبطيخ، والشمام، والخيار، والطماطم، والبطاطا، والبصل، والفاصولياء، والثوم، والفلفل، والكوسا، والباذنجان، و"الملوخية"، والقمح، والحنطة، والجوافة، والفراولة؛ وغيرها الكثير.

تيلغ مساحة محافظة طولكرم 246.5 كلم مربع، بحيث تمثل المناطق المسماة ج حوالي 41% من مساحة المحافظة. يحيط بمدينة طولكرم عدد كبير من قراها وبلداتها، منها: فرعون، شوفة، عزبة شوفة، عنبتا، كفر رمان، كفر اللبد، ،بيت ليد، بلعا، قاقون،  الحفاصي، رامين ، سفارين،  دير الغصون ، المسقوفة  الجاروشية ، علار،  قفين ، صيدا،  عتيل،  زيتا،  باقة الشرقية،  النزلة الغربية ، النزلة الشرقية ، النزلة الوسطى ، نزلة أبو نار،  نزلة عيسى،  عكابا،  رامين،  كفر  زيباد ،  كفر صور،  كفر عبوش،  كفر جمال ، كور الراس ، جبارة،  عزبة الخلال)

إن مركز محافظة طولكرم هو مدينة طولكرم والتي تقع  شمال غرب الضفة الغربية، وتبعد عن البحر الأبيض المتوسط نحو 15 كم، وعن مدينة القدس حوالي 90 كم. ويحيط بالمدينة من الغرب بلداتها المحتلة وشريطها الساحلي والبحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب ريفها الجنوبي (قرى الكفريات)، ومن الجنوب الغربي مدينة الطيبة، ومن الشرق ريفها الشرقي (بلدات وادي الشعير)، ومن الشمال ريفها الشمالي (بلدات الشعراوية)، وتمثل المدينة إحدى مدن مثلث (طولكرم-نابلس-جنين). وقد بلغ عدد سكانها في 2017 حوالي 185,140 نسمة، ويشكل سكانها ما نسبته 3.8 % من الفلسطينيين.

تعتبر محافظة طولكرم واحدة من أهم المحافظات في فلسطين من الناحية الزراعية لما تتميز به من أراض خصبة، وتوفر مصادر المياه، وتنوع المناخ مما ساعد في إنتشار زراعة أصناف مميزة على مستوى الوطن، بالإضافة للخبرات التي يتميز بها المزارعين  في هذه المحافظة من خلال تطوير قدراتهم الذاتية وأساليبهم في الزراعة بناء على التقدم العلمي إضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة. فمحافظة طولكرم تشتهر بالزراعات المروية .وتقع محافظة طولكرم في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية.

يبلغ عدد سكان محافظة طولكرم حوالي 170,000 نسمة حسب الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2017، و تبعد عن الساحل حوالي 15 كم هوائيا وترتفعُ المدينة وريفها عن سطحِ البحر من 65 مترا غربا وحتى 600 مترا شرقا حيث جبل راشين أعلى قمم المدينة.

تتميز المحافظة بإنتاج انواع مميزة من الحمضيات والفواكه والخضار. ونظرا لموقعها الجغرافي، فان المحافظة تشتهر بالزراعات شبه الاستوائية كالافوكادو والفراولة والاناناس. ناهيك عن اشتهارها بإنتاج الاشتال لمختلف أصناف النباتات على مستوى الوطن حيث يوجد ما يقارب من13مشتل للخضار تنتج نحو 3 مليون شتلة سنويا و 14 مشتل للفاكهه تنتج ما يقارب 550 الف شتلة اما المختلطة فعددها 6 تنتج نحو930 ألف شتلة سنويأ، ولابد من الاشارة لمشتل الحراج التابع للوزارة والذي ينتج نحو 125 ألف شتلة سنويا.  وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة 162,000 دونم. في حين تبلغ المساحة المزروعة حوالي 110,000 دونم. ويبلغ عدد البيوت البلاستيكية في المحافظة 4,100 بيت بلاستيكي بمساحة اجمالية نحو 4,197 دونم كما يبلغ عدد الانفاق العالية 120 نفق بمساحة إجمالية 60 دونم كما ويبلغ عدد الآبار الجوفية 55 بئر زراعي .أما الانتاج الحيواني فهناك نحو 2,000 رأس من الأبقار والعجول وحوالي 22 ألف رأس من الاغنام والماعز. أما الدجاج اللاحم فعدد الطيور المنتجة سنويا 2.9 مليون لقرابة 166 مزرعة دجاج لاحم ونحو 200 ألف دجاج بياض لنحو 33 مزرعة. ويبلغ عدد المفرخات بالمحافظة 5 مفرخة بطاقة انتاجية سنوية اجمالية 10 تقدر ب مليون طير.

# أهم المشاكل والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية

## أولا: الاحتلال وسياساته وممارساته

### الاستيطان المعضلة الأكبر:

تعرضت مدينة طولكرم للإحتلالِ الإسرائيلي عام 1967م وبقيت كذلك حتّى توقيع إتفاقيّة أوسلو عام 1993م، حيثُ كانت طولكرم آخر المدن الّتي سلمت للسلطة الفلسطينيّة في عامِ 1994م. حيث تم ضم  جزء كبير من أراضيها إلى الكيان الصهيوني خلال النكبة؛ وبعد العام 1967 ،كانت أراضيها عرضة للنهب الصهيوني مرة أخرى، بفعل المشاريع الاستيطانية؛ حيث بدأت موجة الاستيطان على أراضي المحافظة في العام 1977 بوحي من مشروع (الون –شارون الاستيطاني( بسبب قربها من الساحل الفلسطيني، ولخصوبة أراضيها، ووفرة مياهها.  تحيط بمحافظة طولكرم ثلاث مستوطنات تسيطر على الاف الدونمات من أراضيها وتلتقي مع المستوطنات المقامة على أراضي محافظتي قلقيلية ونابلس لتطوق المحافظة وتفصلها عن المحافظات الأخرى، حيث اقيمت مستوطنتي أفني حيفتس، وعناب في الجنوب الشرقي من مدينة طولكرم ويتصل بها الشارع الاستيطانتي رقم 557 والذي يمتد بشكل عرضي، من بلدة الطيبة في الأراضي المحتلة في العام 1948 وحتى مستوطنة شافي شمرون غرب مدينة نابلس، ويتفرع عنه عند مستوطنة شافي شمرون شارع استيطاني اخر يمتد جنوبالً حتى مستوطنة قدوميم غرب مدينة نابلس.

تفصل تلك المستوطنات معاً والشوارع المتصلة بها محافظة طولكرم عن محافظة نابلس وسلفيت، هذا من جهة  ومن  جهة أخرى، فإن مستوطنة "سلعيت" التي تقع جنوب مدينة طولكرم ومستوطنة تسوفين المقامة شمال مدينة قلقيلية، تفصلانها عن محافظة قلقيلية جنوباً.

بلغ عدد المستوطنات في المحافظة ثلاثة مستوطنات بالاضافة الى مستوطنة حرميش والمقامة على أراضي محافظتي طولكرم وجنين. بلغ إجمالي مساحة الاراضي التي تحتلها المستوطنات (افني حيفتس، عناب وسلعيت ) حوالي 1,946 دونماً.

يوجد في محافظة طولكرم بؤرتين استيطانيتين هما: بؤرة هاهار وتقع بالقرب من مستوطنة افني حيفتس وتبلغ المساحة المقامة عليها 89 دونماً، وكذلك بؤرة كرمي دورون وتقع بالقرب من مستوطنة عناب وتبلغ المساحة المقامة عليها حوالي 137 دونماً بالاضافة لوجود موقع عسكري ويقع بالقرب من مستوطنة افني حيفتس وتبلع مساحته حوالي 39 دونماً.

تبلغ مساحة هذه المستوطنات ضمن حدودها حوالي 2,211 دونماً، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستوطنين فيها حوالي 2,503 مستوطن. تقع المساحة التي تحتلها هذه المستوطنات  ضمن السياج الذي يحيط بالمستوطنات ولكن يوجد لهذه المستوطنات مناطق تحيط بها يصعب على المواطن الفلسطيني واصحاب الاراضي المحيطة بالمستوطنة الوصول اليها الا بتنسيق امني وبعد معاناة شديدة خاصة في موسم قطاف الزيتون ويطلق عليها مناطق نفوذ حيث تقدر مساحتها بالاف الدونمات.

### الجدار في محافظة طولكرم:

بلغ الطول الكلي لجدار الفصل العنصري والذي أتم الاحتلال بناؤه في العام 2004 م وأدى إلى عزل ما مساحته 19.9 كيلو متر مربع من المساحة الكلية لمحافظة طولكرم.

يمتد الجدار على طول الجهة الغربية من محافظة طولكرم بمحاذاة الخط الأخضر، بطول  41 كم، ويخترق حدود المحافظة بأعماق  متفاوتة، أقصاها 6 كم عند قريتي الراس وخربة جبارة، ويقطع الجدار بمساره هذا حدود 17 قرية من المحافظة مدمراً نحو 6,043 دونماً  من أراضي القرى التي يمر بها، وعزل 39,860 ونما أخرى خلفه.

وقد أدت عمليات التجريف التي صاحبت إقامة الجدار إلى اقتلاع نحو 62,300 شجرة مثمرة من الزيتون والحمضيات، وعزل خمسة آبار جوفية، وعزل أربع قرى وتجمعات سكانية وهي: باقة الشرقية، نزلة عيسى ونزلة أبو نار وخربة جبارة خلف الجدار أيضا، إضافة إلى إلحاق دمار شامل بخطوط المياه والمحلات التجارية.

## ثانيا: محدودية المصادر الطبيعية

### الأراضي الزراعية:

يبلغ مجموع المساحة الكلية لأراضي محافظة طولكرم 246.5 كم²، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة (عالية ومتوسطة القيمة الزراعية) نحو 162 ألف دونم، في حين تبلغ مساحة الأراضي التي هي بحاجة إلى إستصلاح زراعي حوالي 35 ألف دونم أغلبها مناطق ج. أما بخصوص المساحة المزروعة فتبلغ حوالي 110 ألف دونم  وتشكل المساحة البعلية 90% من المساحة المزروعة،  فيما تشكل المساحة المروية فقط 10% من إجمالي مجموع المساحة المزروعة.

إن مساحة الأراضي التي يمكن اعتبارها أراضي مراعي وغابات ومحميات طبيعية وحراج حكومي تبلغ  150 ألف دونم.

تتمثل أهم التحديات الخاصة بمحافظة طولكرم فيما يتعلق بالأراضي الزراعية في العوامل التالية:

- الاعتماد على عامل التوسع بالزراعة أفقيا دون البحث عن أدوات التوسع الرأسي أو العمودي، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لاستنزاف الموارد الطبيعية في محافظة طولكرم.

- ارتفاع تكاليف استصلاح وتأهيل الأراضي غير الصالحة.

- تفتت الملكية للأراضي مما يعيق من التنمية الزراعية.

- مشكلة الخنازير البرية في المحافظة.

- مشكلة الأراضي الواقعة خلف الجدار والقريبة من المستوطنات المهددة بالمصادرة.

- عدم وجود طرق زراعية كافية على مستوى المحافظة.

- مشكلة الخنازير البرية في المحافظة.

### الموارد المائيــــــــــة:

تقع محافظة طولكرم على الحوض المائي الغربي والذي يشكل ما نسبته 52% من مصادر المياه الكلية في الضفة الغربية. ويعتبر واحد من أهم ثلاث أحواض في الضفة الغربية ويبلغ حجم هذا الحوض حوالي 1,795 كم2 والذي تقع معظم مساحته في الضفة الغربية مع امتداد بسيط داخل مناطق الخط الأخضر وتقدر كمية التغذية للحوض بحوالي 360 مليون متر مكعب في السنة، اعتمادا على كميات الأمطار. وتستغل إسرائيل حوالي 80% من المياه الجوفية الفلسطينية في الضفة الغربية. وتاليا بعض اهم التحديات  الخاصة بمحافظة طولكرم فيما يتعلق بموضوع المياة الزراعية:

- مشكلة خطوط المياه الرئيسة المهترئة.

- مشكلة استخدام الديزل لعدد من الآبار الزراعية.

- مشكلة الآبار المتوقفة.

- مشكلة إدارية في تنظيم إدارة مصادر المياه على مستوى الآبار الجوفية، وعدم وجود خطة لإدارة الأزمات في موضوع المياه.

- محدودية مشاريع الحصاد المائي.

- ارتفاع كلفة الكهرباء المستخدمة للآبار الجوفية.

- محدودية مشاريع الحصاد المائي واقتصارها على آبار الجمع وبرك الجمع من البيوت البلاستيكية وعدم كفايتها.

## ثالثاً: محدودية القدرات التقنية والتسويقية

تعتبر القدرات التفنية للممارسين الزراعيين من أهم العوامل التي تساعد على تنمية الإنتاج الزراعي في فلسطين بشكل عام، وتعاني محافظة طولكرم على وجه الخصوص من محدودية القدرات الفنية والتسويقية في القطاع الزراعي، وتتمثل هذه المعيقات بالعوامل التالية:

- إغراق السوق بالمنتجات الإسرائيلية.

- قلة شركات التسويق.

- عدم وجود رقابة على جودة المنتجات الزراعية.

- ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

- عدم وجود خطوط تعبئة آلية.

- عدم وجود برادات لحفظ المنتجات الزراعية

- ضعف في القدرات الفنية للمزارعين في بعض الزراعات الجديدة.

- عدم وجود منشآت للتعبئة والتدريج لمختلف السلع الزراعية.

- نظام البيع بالصندوق من خلال الحسب المركزية التقليدية واتباع سلسلة تسويقية طويلة قبل الوصول للمستهلك، الأمر الذي يتسبب في خسارة جزء كبير من الحقوق المالية للمزارعين ويقلل من ربحيتهم بالإضافة إلى ارتفاع السعر على المستهلك.

# الرؤية التنموية للخطة

تأتي هذه الخطة في إطار توجه الحكومة الثامنة عشر لاعتماد منهجية التنمية الاقتصادية الشاملة وفقا لنظام العناقيد ((Clusters، وذلك بهدف الإسهام في تحقيق المزايا التنافسية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني في كافة المناطق الجغرافية وتطوير وتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات نحو الانفكاك الكامل عن الاحتلال الإسرائيلي.

تنطلق الخطة من رؤية وزارة الزراعة لآفاق التنمية الزراعية في محافظة طولكرم، والمنسجمة بدورها مع استراتيجية القطاع الزراعي "صمود وتنمية" 2022-2017 وأجندة السياسات الوطنية. ويمكن تلخيص تلك الرؤية بما يلي:

"القطاع الزراعي في محافظة طولكرم يحقق التميز والإتقــان والجودة ويوفر فرص العمل والدخل والأمن الغذائي للمواطن بشكل مستدام  ويساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي في المحافظة من خلال استثمـار الموارد الطبيعية والفرص السوقية المتـاحة والمعرفة. وهذا سيؤدي لتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم باعتباره الطريق الآمن لمواجهة التحديات من الجدار والاستيطان"

# مرتكزات الخطه

تهدف خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طولكرم للاسهام في تحقيق مجموعة من مرتكزات العمل في تنمية القطاع الزراعي ومن أهمها:

- معالجة اّثار التدمير والتشوهات الناجمة عن الاحتلال: حيث إن استمرار الاحتلال الاسرائيلي يجعل القطاع الزراعي عرضة للانكشاف، حيث يقوم الحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالإعتداء على الأراضي الفلسطينية والزراعة الفلسطينية وتدمير المنشآت الزراعية، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين الفلسطيننين، وتهدف الخطة إلى مساعدة القطاع الزراعي في المحافظة على الصمود والاستمرار في ممارسة العملية الانتاجية الزراعية.

- الوصول إلى الأراضي الزراعية والمصادر المائية والطبيعية والأسواق: حيث يؤثر الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على التوسع الاستعماري والاستيلاء على الأرضي والمياه في قدرة وصول المزارعين والرياديين والمستثمرين إلى الأراضي والمياه السطحية والجوفية كما يؤثرعلى حركة البضائع إلى الخارج أو تنقلها بين المحافظات.

- زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص: إن تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاع العام والخاص وصغار المزارعين والمنتجين تقوم في إطار التوافق الوطني عالي المستوى على ضرورة تنمية القطاع الزراعي ودوره الاستراتيجي وأن الاستثمار والتنمية في القطاع الزراعي هم أساس لتحقيق التنمية والاستدامة والرفاه لجميع الأطراف.

- القدرة على إيجاد البدائل والحلول للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي:  إن إدراك جميع المعنيين من مؤسسات رسمية وأهلية وجمعيات زراعية لأهمية الاهتمام في النظام البيئي والتنوع الحيوي الزراعي وقضايا التصحر يساعد في النهاية على تعزيز استدامة الأنظمة الزراعية والحد من تدهورالأراضي واستنزاف المصادرالمائية وأيضاً تعزيز نوعية المنتجات الزراعية وتعزيز صحة الإنسان والنبات والحيوان.

- تفعيل دور المؤسسات الزراعية وبشكل خاص المعنية بصغار المزارعين والمزارعات، وتحسين دور المرأة والشباب في الزراعة والتنمية الريفية: إن التزام جميع الشركاء بأسس التشارك والحكم السليم والشفافية  يستدعي أن نطور نهجنا في العمل مع المؤسسات التي تجمع صغار المزارعين والمنتجين والمجموعات والتعاونيات النسوية والاتحادات والمجالس من أجل تعزيز قدراتها وعلاقتها ودورها في التنمية المستدامة.

- إيلاء القطاع الزراعي أولوية متقدمة وتوفير الموازنات والدعم المناسب سواء من الموازنة العامة او الدول والمؤسسات المانحة: وذلك سينعكس بشكل إيجابي على المساهمة الفاعلة في تحقيق 8 أولويات وطنية من أصل 10 أولويات وخاصة الأولويات المتعلقة في الحكومة المستجيبة للمواطن والحكومة الفعالة واستقلال الاقتصاد والعدالة الاجتماعية ومجتمع قادرعلى الصمود والتنمية.

# الأهداف الاستراتيجية للخطة

انطلقت الخطة من الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي للأعوام 2017 – 2022 وبما يتناسب مع توجهات الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر في ظل السياسات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في إعاقة تنمية القطاع الزراعي والضغط على المزارعين الفلسطينيين وخصوصا في محافظة طولكرم لأهميتها الجيوسياسية. كما اعتمدت الخطة على توجه الحكومة الفلسطينية لتطوير العناقيد الاقتصادية والتركيز في عمليات التنمية على الميزة النسبية للمحافظات الفلسطينية المختلفة، حيث تميزت محافظة طولكرم بالزراعة.

تهدف هذه الخطة للمساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي بشكل عام، وهي:

## الهدف الأول: صمود المزارعين والمزارعات وتمسكهم بالأرض قد تعزز.

تسعى المؤسسات الفلسطينية والرسمية والمؤسسات الدولية المعنية في تحقيق التنمية المستدامة إلى وضع جميع التدابير المؤسساتية وتوفير البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحويل الزراعة إلى نشاط مستدام يوفر دخلاً وربحاً يفي بجميع متطلبات العيش الكريم و يمكّن المزارعين والمزارعات في المحافظة من التغلب على الآثار السلبية للممارسات والتشويهات الإسرائيلية ويثبتهم في أراضيهم ويساعدهم على تطوير زراعتهم ودخلهم ومستواهم المعيشي.

اعتمدت الخطة على تدخلات مرتبطة بدعم المزارعين في محافظة طولكرم في المناطق المهددة وخلف الجدار من خلال تزويدهم بوسائل الدعم اللازمة لضمان استمرار الانتاج وضمان زيادة الانتاجية.

## الهدف الثاني: إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات المناخية .

ترتكز التنمية الزراعية بالأساس على الأراضي والمياه المتاحة للمزارعين والمزارعات والمنتجين أو التي يمكن اتاحتها بالإضافة إلى الممارسات السليمة في إدارة الأرض والمياه والتي تنتج عن جهود مشتركة بين المؤسسات التي تعنى في تنظيم استخدام الموارد وبين المزارعين والمنتجين المستخدمين لهذه الموارد.

حيث اعتمدت الخطة على تدخلات مرتبطة بزيادة كميات المياه المتاحة للري الزراعي وتحسين كفاءة استخدامها بهدف زيادة المساحات المروية وزيادة كفاءة الري الزراعي، وشملت هذه التدخلات تطوير وتأهيل ودعم الآبار الجوفية، وإنشاء وصيانة شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء وحدات للري الزراعي، وحصاد مياه الأمطار من خلال آبار الجمع واستخدام الطاقة البديلة في تشغيل مصادر المياه، بالإضافة إلى تطوير استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة. كما شملت الخطة تدخلات مرتبطة باستصلاح الأراضي وتأهيلها لحماية الأراضي من التدهور والاعتداءات من خلال استصلاحها وتأهيلها وحمايتها وزراعتها بالأشجار المثمرة، بالإضافة إلى شق الطرق الزراعية لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم لزراعتها وخدمتها.

## الهدف الثالث: زيادة إنتاج وإنتاجية وتنافسية الزراعة في الأسواق المحلية والدولية ومساهمتها في الناتج المحلي والأمن الغذائي الإجمالي.

تعتبر زيادة الإنتاج والإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني أمرا حيويا لجعل الزراعة قطاعا اقتصاديا جاذبا لرياديي الأعمال من الشباب والنساء ورجال الأعمال وداعم أساسي للأمن الغذائي على مستوى أسرة المزارع أو على المستوى الوطني. كما تعمل زيادة الإنتاج والإنتاجية على تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الصادرات الفلسطينية وفي الناتج المحلي و زيادة دور الزراعة كقطاع اقتصادي في التشغيل، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة. وتسعى الخطة لتنفيذ تدخلات مرتبطة بإدخال أصناف جديدة لها ميزة نسبية تنافسية في الإنتاج وتلائم الظروف المناخية في محافظة طولكرم وتحديدا زراعة الأشجار الاستوائية وشبة الاستوائية المروية وكذلك الأصناف البعلية، وكذلك إدخال الزراعة المائية واستخدام المياه العادمة المعالجة لانتاج المحاصيل العلفية. وكذلك تشمل الخطة مساهمات القطاع الخاص لتطوير سلاسل القيمة للسلع الزراعية من خلال التصنيع الزراعي ومنشاءات ما بعد الحصاد من تعبئة وتدريج وتخزين.

## الهدف الرابع: وصول المزارعين والمزارعات والرياديين والرياديات إلى خدمات زراعية نوعية متناسبة مع احتياجات سلسلة القيمة في القطاع الزراعي.

يتطلب تحقيق التنمية الزراعية المستدامة قيام المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأطر التمثيلية والتعاونية للمزارعين والقطاع الخاص والجامعات بمجموعة من الخدمات المساندة للمزارعين والمنتجين وعلى رأسها الخدمات المتعلقة في توفير الخدمات الإرشادية والخدمات البيطرية وخدمات التسويق والأبحاث والدراسات والتعليم الزراعي وكذلك الخدمات المتعلقة في التسليف الزراعي والحماية من المخاطر والتأمينات الزراعية. وتشمل الخطة تدخلات مرتبطة بتطوير خدمات الإرشاد والبيطرة في المحافظة وتدريب الجمعيات التعاونية وتوفير فرص المشاريع التمويلية للمستثمرين والخريجين حديثي التخرج، وكذلك تطوير الوسائل لدى المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات المختلفة للمزارعين وللقطاع الزراعي.

# مكونات  و تدخلات الخطة

## المكون الأول : ادارة المصادر الطبيعيه

تهدف النشاطات التطويرية الخاصه بهذا المكون لزيادة كفاءة واستدامة الموارد الطبيعيه (  الأراضي و المياه )   في محافظة طولكرم  وذلك من خلال عدة تدخلات:

### الحصاد المائي لمياه الأمطار ومياه الجريان السطحي، وإدارة مصادر الري:

- إنشاء 367  وحدة من أبار الجمع بسعة 70 متر مكعب للبئر لحصاد مياه الأمطار في مختلف تجمعات المحافظة لتوفير 25 ألف متر مكعب إضافي للري التكميلي في الزراعات البعلية من المحافظة.

- إنشاء وحدات للري الزراعي عدد 19 تشمل خزانات لإدارة مياه الري بأحجام تتراوح بين 500 و 1000 متر مكعب مع تزويدها بالمضخات اللازمة بهدف رفع كفاءة الري الحقلي وتقليل الفاقد في مياه الري بنسبة 17%.

- تأهيل وحدات للري الزراعي عدد 16 تشمل خزانات لإدارة مياه الري وملحقاتها من مضخات وأنابيب توزيع.

- توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية بقطر 6 انش بطول 68 كم و كذلك 4 انش بطول 74 كم.

### تأهيل الآبار الجوفية:

- تأهيل 21 بئر جوفي من خلال استبدال معداتها القديمة بأخرى حديثة بهدف تحسين قدرة الابار الجوفية وزيادة انتاجها وكفاءة استخراجها للمياه وبالتالي يتوقع أن يساهم هذا النشاط بزيادة كميات المياه المتاحة للري بحوالي 1 مليون متر مكعب إضافي.

- دعم مجموعة من الآبار (9) بئر جوفية بالطاقة الشمسية من خلال الشراكة والتعاون مع سلطة الطاقة لتقليل كلفة استخراج المياه والتي تقدر بحوالي 40%.

### استصلاح وتأهيل الأراضي:

إن استصلاح الأراضي  في فلسطين يهدف بشكل أساسي إلى زيادة الرقعة الزراعية و هو عبارة عن سلسلة من العمليات و الأنشطة  التي تهدف إلى تحويل الأراضي البور وغير الصالحة للزراعة إلى أراضي زراعية تزرع بمختلف أنواع المحاصيل الزراعيه وذلك من خلال تسوية وتجريف الأراضي وإنشاء المصاطب وبناء الجدران الاستنادية لزيادة حفظ التربة من المياه و عدم انجرافها و تعزيل الأراضي. هذه التدخلات يتم تنفيذها من خلال التعاقد المباشر مع المستفيدين.

- استصلاح 1,970 دونم من الأراضي  غير الصالحة للزراعة في 22 تجمعا في المحافظه حسب مصفوفة التدخلات.

- تأهيل 3,810 دونماً من الأراضي الزراعية والتي تحتاج إلى أنشطة وتدخلات محددة لتطويرها وزيادة إنتاجيتها الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة في المحافظة بحوالي 5,700 دونم إضافي تزرع بمختلف أصناف البستنة الشجرية البعلية مثل اللوزيات والزيتون.

### حماية الأراضي:

- حماية حوالي 200 دونم من الأراضي الزراعيه  في  28 تجمعاً تعاني  بشكل كبير من ظاهره انتشار الخنازير البرية التي تتسبب في تخريب المحاصيل الزراعية وبالتالي تكبد المزارعين خسائر فادحة و ذلك من خلال تسييج محيط هذه الأراضي باستخدام الزوايا الحديديه و الأسلاك الشائكه و الشبك، وهذا النشاط يتم بالتعاقد مع المزارعين  للتنفيذ و يدفع لهم حسب سعر الوحده المنجزة.

### انشاء وشق الطرق الزراعية:

- يشمل النشاط شق حوالي 110 كم من الطرق الزراعية في 26 تجمعاً وذلك من خلال العطاءات.

- تأهيل حوالي 148 كم من الطرق الزراعية من خلال آليات الحكومة الموجودة في وزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة وضمن إطار التعاون بين الوزارتين والمجالس البلدية والقروية والتجمعات السكانية في المحافظة. ومن المتوقع أن تساعد هذه الطرق في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم لزراعتها وخدمتها، وتقدر المساحة التي سوف يتم خدمتها من هذه الطرق بحوالي 50 ألف دونم من الأراضي الزراعية.

## المكون الثاني: زراعة مساحات جديدة  بمحاصيل استراتيجية و محاصيل عالية القيمة

تهدف النشاطات التطويرية الخاصه بهذا المكون لإدخال أصناف جديدة لها ميزة نسبية تنافسية في الإنتاج وتلائم الظروف المناخية في محافظة  طولكرم وذلك من خلال:

- زراعة اشتال شبه استوائية (مانجا افوجادو، جوافة، قشطة،  حمضيات)    على مساحة 1,000 دونم تقريبا و سيتم تزويدها بمياه الري من خلال التدخلات السابقة.

- زراعة 3,460  دونم من اشجار البستنة البعلية.

- انشاء مشاريع الزراعة المائية والسمكية من خلال انشاء وتاهيل  10 برك اسمنتية  و انشاء  12 وحدة احيومائية

- زراعة المحاصيل العلفية باستخدام مياه المحطة المعالجة على مساحة 1,200 دونم.

## المكون الثالث : تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين والمرأة والجمعيات

سيتم من خلال هذا المكون مجموعة من النشاطات التي تهدف إلى دعم الجمعيات الزراعية والشباب والمرأة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة من الحكومة ضمن الأنشطة التالية:

- تنفيذ 70 برنامج للتدريب والتوعية للمزارعين في مجالات فنية متعددة.

- بناء قدرات المهندسين الزراعيين حديثي التخرج بواقع 52 دورة تدريبية. في مجالات ومواضيع فنية وإدارية مختلفة.

- تنفيذ 4 مشاهدات زراعية من خلال جامعة القدس المفتوحة

- توفير القروض الميسرة للخريجين الشباب الجدد بعدد 300 قرض لتنفيذ مشاريع في مجال البيوت المحمية ومزارع الأغنام وخلايا النحل ومزارع الأبقار وتسمين الخراف والاسماك والتصنيع الغذائي، وبقيمة إجمالية 2.3 مليون دولار.

- تحسين وادارة وانتاجية 335 مزرعة انتاج حيواني من خلال تزويدها بمعدات واصناف تزيد الانتاجية كما ونوعا.

## المكون الرابع : تحفيز الاستثمار وبيئة الأعمال في القطاع الزراعي

تهدف الخطة إلى تعزيز وتحفيز الاستثمار والمستثمرين في القطاع الزراعي في المحافظة من خلال خلق البيئة الممكنة للاستثمار والمساهمة في توفير مصادر التمويل للشركات للاستثمار ضمن شروط ميسرة، وتشمل الفرص الاستثمارية في المنطقة على التدخلات التالية:

- إنشاء 6 منشآت لمدخلات الإنتاج الزراعي ولتطوير الإنتاج الزراعي تشمل محطة أمهات للمشاتل، مصنع للأعلاف، وحدة تصنيع الألبان، مزرعة تسمين للعجول، مصنع للمخصبات الزراعية، ومزرعة أبقار للحليب.

- دعم المراه الريفية والتجمعات النسوية ب 14 وحدة  مختلفة للتصنيع الزراعي (تصنيع غذائي، وحدة حفظ وتصنيع الطعام، تطوير مزرعة ابقار  ، معدات تصنيع البان  وزراعة 5 دونم بمحصول الزعتر)

- دعم 20 من الجمعيات العاونية في تجمعات المحافظة  بعدد من الأنشطة والمشاريع الإنتاجية (جرارات زراعية، خط تعبئة زيت ، تأهيل بيوت بلاستيكية، تأهيل آبار جوفي،  انشاء سوق للمواشي  وغيرها من مشاريع انتاجية ،)

- انشاء 7 بيوت تعبئة ومنشات ما بعد الحصاد وتشمل (مخمر للأفوجادو، بيوت التعبئة للمحاصيل الزراعية، ثلاجات التخزين، وخط لتعبئة الزيت).

## المكون السادس  : اطر مؤسسية وبيئة قانونية زراعية فعالة

تهدف الخطة لرفع القدرات المادية والبشرية لوزارة الزراعة على مستوى المحافظة وتعزيزها من خلال بناء مؤسسي لمديرية الزراعة بتزويدها ب سيارات ومختبرات وجرافة وبواجر ومشرحة بيطرية لرفع كفاءتها وتعزيز وجودها، بالإضافة إلى تأهيل نمحطة التجارب الزراعية في المحافظة.

# أهم المؤشرات الاقتصادية لخطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طولكرم

يتوقع من الخطة بعد تنفيذها أن تساهم بتعزيز الاقتصاد القائم على الزراعة والتصنيع الزراعي في المحافظة من خلال المؤشرات التالية:

- زيادة المساحة الزراعية بحوالي 8,000 دونم، أي بنسبة زيادة 7% عن المساحة الزراعية الحالية، منها حوالي 3,000 دونم للزراعات المروية الحديثة مثل المحاصيل شبه الاستوائية والخضار.

- توفير حوالي 1.5 مليون متر مكعب إضافي من مياه الري من خلال حصاد مياه الأمطار وتأهيل الأبار الجوفية.

- زيادة كمية الانتاج النباتي (بستنة شجرية، خضار) بحوالي 33,000  ألف طن، وبقيمة إضافية تصل إلى 30 مليون دولار.

- توفير حوالي 2,500 فرصة عمل دائمة، اضافة الى توفير 210,000 فرصة عمل موسمية.

- سوف يتم زراعة4,500 دونم من الأشجار المثمرة منها 1,000 دونم من الأجار شبه الاستوائية و 3,500 دونم من الأشجار البعلية الف شتلة.

- ستساهم الخطة بشق وتأهيل 258 كم من الطرق الزراعية لتسهيل وصول المزارعين الى اراضيهم وخدمة حوالي 50,000دونم.

# متطلبات الشراكة بين المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي

## المؤسسات الحكومية:

إن الشراكة بين مختلف المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والمؤسسات الرديفة للقطاع يعتبر من المتطلبات الأساسية لتنفيذ خطة التنمية الزراعية في القطاع الزراعي. حيث تعتبر وزارة الزراعة الجسم الحكومي الرئيسي الذي يقود عمليات التنمية والتطوير للقطاع الزراعي، كما يعمل في القطاع مجموعة من المؤسسات الحكومية وأهمها المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، كما أن هناك العديد من الوزارات والمؤسسات العامة التي تلعب أدوارا أساسية في تطوير وتنظيم وتوفير الخدمات للقطاع الزراعي، ولا يمكن تحقيق أهداف تنمية وتطوير القطاع الزراعي بمعزل عنها، حيث ان السياسات والاستثمارات التي تقع ضمن نطاق صلاحية. ومن أهم هذه المؤسسات التالي: سلطة المياه، سلطة جودة البيئة، صندوق الاستثمار الفلسطيني بشركاته المختصة في الاستثمار في القطاع الزراعي، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي، وزارة المالية والتخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، (بكدار)، سلطة الأراضي، هيئة تشجيع الاستثمار.

## مؤسسات المجتمع المدني:

تلعب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبالغ عددها حوالي 35 منظمة أدوارا أساسية في التنمية الزراعية وذلك بسبب المزايا النسبية التي تتمتع بها وبخبرتها الطويلة التي تمكنها من التعامل مع المتغيرات. وتلعب مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية العاملة في القطاع الزراعي دورا تكامليا مع وزارة الزراعة، بما في ذلك موائمة مشاريعها مع خطة التنمية الزراعية لمحافظة طولكرم، وتقديم خدمات فنية والمساهمة في تنفيذ أنشطة المشاريع التطويرية مثل استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية وأنشطة الحصاد المائي.

## القطاع الخاص:

كما تلعب مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المزارعين والمزارعين الأفراد دوراً رئيسيا في سلسلة الانتاج الزراعي وفي الاستثمار في القطاع الزراعي، فضلاً عن تقديمها لخدمات الأعمال المختلفة التي يحتاجها المزارعين في مراحل الانتاج وما بعد الحصاد.

وعليه، فإن التنسيق مع وإشراك القطاع الخاص وتنظيمات المزارعين  وحثهما على الاستثمار في القطاع الزراعي تشكل أركاناً أساسية في جهود تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.

# إدارة تنفيذ الخطة

## اللجنة الوزارية العليا:

قامت الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على تنفيذ خطة التنمية الزراعية بالعناقيد، وبحيث يكون وزير الزراعة مقرراً للجنة، وتشمل في عضويتها وزرات الحكم المحلي، الاقتصاد الوطني، العمل، الداخلية، الأشغال العامة والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم العالي وكذلك سلطة المياه وسلطة الأراضي. و تعمل اللجنة على تعزيز و تنسيق التعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان تنفيذ تدخلات الخطة بما يضمن تحقيق النتائج والأثر، كما تنسق اللجنة تخصيص التمويل المناسب لتنفيذ التدخلات في الخطة حسب مدة التنفيذ.

## اللجنة الوزارية الفنية:

شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة فنية خاصة برئاسة وزارة الزراعة وعضوية وزارات الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان وسلطة الأراضي وسلطة المياه بهدف المتابعات الفنية للخطة، وتنسيق تنفيذ التدخلات بما يتناسب ومسؤلية المؤسسات الحكومية والمشاريع التنفيذية التي تقوم بها.

## لجنة المحافظة:

تم تشكيل لجنة محلية على مستوى محافظة طولكرم يرأسها المحافظ وتكون مديرية زراعة محافظة طولكرم (مقررا)، وشملت بعضويتها ممثلين عن المؤسسات الحكومية العاملة في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والجامعات الفلسطينية والغرفة التجارية الصناعية الزراعية، والقطاع الخاص. تقوم هذه اللجنة بتوجيه الأنشطة وإدارة العلاقات العامة للخطة والإعلام، ومعالجة العقبات والمشاكل الطارئة أثناء التنفيذ.

## فريق تنفيذ الخطة:

يقترح تشكيل فريق محلي لتنفيذ الخطة يقوده مدير زراعة محافظة طولكرم لقيادة تنفيذ أنشطة الخطة، وبحيث تشمل عضوية الفريق المؤسسات الحكومية في المحافظة وتحديدا الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان، سلطة المياه، الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية الصناعية الزراعية ، و ممثلين عن مؤسسات المجتمع الأهلي المشاركين في تنفيذ الخطة، ويشرف هذا الفريق على تنفيذ أنشطة الخطة، وتعزيز أدوار الشركاء المختلفين في عمليات التنفيذ بالتنسيق مع لجنة المحافظة واللجنة الفنية.

# موازنة الخطة

إن موازنة الخطة الإجمالية تبلغ (51,440,680) دولار أمريكي موزعة على ثلاثة سنوات، بحيث تبلغ موازنة العام 2020 ما قيمته (26,869,150) دولار أمريكي، وموازنة العام 2021 تبلغ (22,065,530) دولار أمريكي، والعام 2022 فتبلغ موازنته (2,506,000) دولار أمريكي، علما بأن الموازنه المتوفرة و والتعهد بها ضمن البرامج والمشاريع القائمة بالإضافة إلى مساهمة المستفيدين تبلغ (26,051,651) دولار أمريكي من اجمالي موازنة الخطة و الفجوه التمويليه لتنفيذ الخطه هي (25,389,029) دولار أمريكي موزعة على السنوات الثلاثة لفترة تنفيذ الخطة. هذا ومن المتوقع أن يتم جسر الفجوة التمويلية من خلال المشاريع التطويرية للحكومة الفلسطينية للأعوام 2020، 2021، و 2022 والتواصل مع الممولين المحتملين وتحديدا الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مجموعة من التدخلات في الخطة وفي مجالات الأراضي والمياه، كونها المدخلات الأساسية لعمليات التنمية الزراعية.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| كلفة تنفيذ الخطة | 26,869,150 | 22,065,530 | 2,506,000 | 51,440,680 |
| المبالغ المرصوده والملتزم بها بالدولار | 4,282,460 | 3,537,960 | 120,000 | 7,940,420 |
| مساهمات المزارعين | 9,466,665 | 7,147,416 | 1,497,150 | 18,111,231 |
| الفجوه التمويليه بالدولار | 13,120,025 | 11,380,154 | 888,850 | 25,389,029 |

# إدارة المخاطر

إن المخاطر المحتملة التي ممكن أن تهدد تنفيذ أنشطة الخطة تتمثل أساساً، في سياسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في إعاقة عمليات التنمية والتي تتمثل في ما يلي:

- ممارسات الاحتلال: المتمثلة في حجز ومصادرة الآليات الزراعية والأليات الثقيلة للحكومة والمقاولين أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية لأنشطة المشروع، وكذلك فرض الحصول على رخص مسبقة من الجانب الإسرائيلي في الأعمال الإنشائية لأنشطة والخطة وخصوصا في مجالي المياه والطاقة.إعاقة وصول الأفراد وطواقم تنفيذ المشروع والمقاولين لمناطق تنفيذ أنشطة الخطة وخصوصا في المناطق المسماة ج وبجانب المستوطنات. وعليه يجب العمل على تحييد المخاطر المحتملة من قبل الإحتلال الإسرائيلي عن طريق تطوير آليات التنسيق وإشراك المجتمع الدولي في تنفيذ أنشطة المشروع وخصوصا الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى عمل لجنة طوارئ تقودها المحافظة مع الأجهزة الأمنية وفريق تنفيذ الأنشطة لتسهيل إجراءات التنفيذ.

- الإمكانات التمويلية: للخطة والوضع المالي للحكومة الفلسطينية أيضا من المخاطر المحتملة التي قد تعيق تنفيذ الخطة والتي يجب معالجتها على مستوى مجلس الوزراء الفلسطيني، من خلال تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة سواءا من التمويل المحلي أو من خلال حشد التمويل من الدول المانحة.

- ضرورة تعزيز القدرات البشرية والمادية: لفريق العمل في المحافظة والمؤسسات الحكومية في المحافظة التي تعمل على تنفيذ أنشطة الخطة وخصوصا مديرية زراعة محافظة طولكرم من خلال رفدها بالموظفين والتقنيين للإشراف على تنفيذ الخطة.

# مصفوفة تدخلات الخطة

| التدخلات | الاستهداف الكلي |  |  |  | الوحدة | مواقع التنفيذ | التكاليف |  |  |  |  | التمويل المتوفر / المشاريع القائمة والملتزم بها بالدولار |  |  | اسم المشروع | الفجوة التمويلية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | إجمالي |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | إجمالي التكاليف | إجمالي مساهمة المستفيدين | حكومة | مؤسسات | المؤسسة |  | 2020 | 2021 | 2022 | الإجمالي |
| الهدف الاستراتيجي: إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات المناخيه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتيجة الهدف الاستراتيجي: كمية المياه الإضافية التي تم توفيرها للأغراض الزراعية (متر مكعب)، وكفاءة استخدام مياه الري تتحسن |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف نتيجة الهدف الاستراتيجي: كمية المياه الإضافية التي تم توفيرها للأغراض الزراعية (متر مكعب)، وكفاءة استخدام مياه الري تتحسن |  |  |  |  |  |  | 4,121,000 | 4,104,400 | 465,000 | 8,690,400 | 687,900 | 0 | 565,000 |  |  | 3,544,500 | 3,578,000 | 315,000 | 7,437,500 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر6" | 36 | 32 | 0 | 68 |  |  | 710,000 | 640,000 | 0 | 1,350,000 | 135,000 | 0 | 0 |  |  | 639,000 | 576,000 | 0 | 1,215,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 1.5 |  |  | 1.5 | كم | نزلة عيسى | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 3,000 | 0 | 0 |  |  | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 3 |  | 3 | كم | بيت ليد | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 6,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 1 |  |  | 1 | كم | رامين | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 2,000 | 0 | 0 |  |  | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 2 |  | 2 | كم | سفارين | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 3 |  |  | 3 | كم | عكابا | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 6,000 | 0 | 0 |  |  | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 3 |  | 3 | كم | علار | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 6,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 | 2 |  | 4 | كم | دير الغصون | 40,000 | 40,000 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 36,000 | 0 | 72,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 | 2 |  | 4 | كم | عتيل | 40,000 | 40,000 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 36,000 | 0 | 72,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 1 |  | 1 | كم | كفر زيبا د | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 |  |  | 2 | كم | كفر صور | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 |  |  | 2 | كم | كفرعبوش | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 2 |  | 2 | كم | النزلة الشرقية | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 |  |  | 2 | كم | صيدا | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 2 |  | 2 | كم | كفر جمال | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 2 |  | 2 | كم | الراس | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 1 |  | 1 | كم | تجمع شوفة | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 | 2 |  | 4 | كم | عنبتا | 40,000 | 40,000 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 36,000 | 0 | 72,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 | 2 |  | 4 | كم | جبارة | 40,000 | 40,000 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 36,000 | 0 | 72,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 |  |  | 2 | كم | فرعون | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 1 |  | 1 | كم | كفر اللبد | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 3 |  |  | 3 | كم | كور | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 6,000 | 0 | 0 |  |  | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 | 2 |  | 4 | كم | قفين | 40,000 | 40,000 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 36,000 | 0 | 72,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 |  |  | 2 | كم | الجاروشية | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 | 2 |  | 4 | كم | كتابا | 40,000 | 40,000 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 36,000 | 0 | 72,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 2 |  |  | 2 | كم | باقة الشرقية | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 1 |  | 1 | كم | النزلة الغربية | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" |  | 2 |  | 2 | كم | زيتا | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 6" | 3 |  |  | 3 | كم | ضواحي طولكرم | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 6,000 | 0 | 0 |  |  | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 38 | 36 | 0 | 74 |  |  | 525,000 | 504,000 | 0 | 1,029,000 | 102,900 | 0 | 0 |  |  | 472,500 | 453,600 | 0 | 926,100 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 2.5 |  |  | 2.5 | كم | نزلة عيسى | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 3,500 | 0 | 0 |  |  | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 3 |  | 3 | كم | بيت ليد | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 | 4,200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37,800 | 0 | 37,800 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 3 |  |  | 3 | كم | رامين | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 4,200 | 0 | 0 |  |  | 37,800 | 0 | 0 | 37,800 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 2 |  | 2 | كم | سفارين | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 2 |  |  | 2 | كم | عكابا | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 25,200 | 0 | 0 | 25,200 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 3 |  | 3 | كم | علار | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 | 4,200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37,800 | 0 | 37,800 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 2 | 2 |  | 4 | كم | دير الغصون | 28,000 | 28,000 | 0 | 56,000 | 5,600 | 0 | 0 |  |  | 25,200 | 25,200 | 0 | 50,400 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 3 | 3 |  | 6 | كم | عتيل | 42,000 | 42,000 | 0 | 84,000 | 8,400 | 0 | 0 |  |  | 37,800 | 37,800 | 0 | 75,600 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 3 |  | 3 | كم | كفر زيبا د | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 | 4,200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37,800 | 0 | 37,800 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 1 |  |  | 1 | كم | كفر صور | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 1,400 | 0 | 0 |  |  | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 2 |  |  | 2 | كم | كفرعبوش | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 25,200 | 0 | 0 | 25,200 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 3 |  | 3 | كم | النزلة الشرقية | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 | 4,200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37,800 | 0 | 37,800 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 3 | 2 |  | 5 | كم | صيدا | 42,000 | 28,000 | 0 | 70,000 | 7,000 | 0 | 0 |  |  | 37,800 | 25,200 | 0 | 63,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 2 |  |  | 2 | كم | كفر جمال | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 25,200 | 0 | 0 | 25,200 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 1 |  | 1 | كم | الراس | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | 1,400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 4 |  | 4 | كم | تجمع شوفة | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 | 5,600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50,400 | 0 | 50,400 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 2 | 2 |  | 4 | كم | عنبتا | 28,000 | 28,000 | 0 | 56,000 | 5,600 | 0 | 0 |  |  | 25,200 | 25,200 | 0 | 50,400 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 3 | 2 |  | 5 | كم | جبارة | 42,000 | 28,000 | 0 | 70,000 | 7,000 | 0 | 0 |  |  | 37,800 | 25,200 | 0 | 63,000 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 1 |  |  | 1 | كم | فرعون | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 1,400 | 0 | 0 |  |  | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 2 |  | 2 | كم | كفر اللبد | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 1 |  |  | 1 | كم | كور | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 1,400 | 0 | 0 |  |  | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 2 |  |  | 2 | كم | قفين | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 25,200 | 0 | 0 | 25,200 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 2 |  |  | 2 | كم | الجاروشية | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 25,200 | 0 | 0 | 25,200 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 2 | 1 |  | 3 | كم | كتابا | 28,000 | 14,000 | 0 | 42,000 | 4,200 | 0 | 0 |  |  | 25,200 | 12,600 | 0 | 37,800 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 1 |  |  | 1 | كم | باقة الشرقية | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 1,400 | 0 | 0 |  |  | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 2 |  | 2 | كم | النزلة الغربية | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" |  | 1 |  | 1 | كم | زيتا | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | 1,400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| توريد وتركيب خطوط مياه رئيسية قطر 4" | 3 |  |  | 3 | كم | ضواحي طولكرم | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 4,200 | 0 | 0 |  |  | 37,800 | 0 | 0 | 37,800 |
| تاهيل ابار جوفية | 11 | 10 | 0 | 21 |  |  | 990,000 | 900,000 | 0 | 1,890,000 | 189,000 | 0 | 0 |  |  | 891,000 | 810,000 | 0 | 1,701,000 |
| تاهيل ابار جوفية | 1 | 1 |  | 2 | بئر | علار | 90,000 | 90,000 | 0 | 180,000 | 18,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 81,000 | 0 | 162,000 |
| تاهيل ابار جوفية | 1 |  |  | 1 | بئر | نزلة عيسى | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| تاهيل ابار جوفية |  | 1 |  | 1 | بئر | البئر الشرقي | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| تاهيل ابار جوفية | 1 |  |  | 1 | بئر | كفرزيباد | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| تاهيل ابار جوفية | 2 | 3 |  | 5 | بئر | عتيل | 180,000 | 270,000 | 0 | 450,000 | 45,000 | 0 | 0 |  |  | 162,000 | 243,000 | 0 | 405,000 |
| تاهيل ابار جوفية | 1 |  |  | 1 | بئر | النزلة الغربية | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| تاهيل ابار جوفية |  | 1 |  | 1 | بئر | تجمع شوفة | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| تاهيل ابار جوفية | 2 | 1 |  | 3 | بئر | عنبتا | 180,000 | 90,000 | 0 | 270,000 | 27,000 | 0 | 0 |  |  | 162,000 | 81,000 | 0 | 243,000 |
| تاهيل ابار جوفية |  | 1 |  | 1 | بئر | جبارة | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| تاهيل ابار جوفية | 1 | 1 |  | 2 | بئر | كفر اللبد | 90,000 | 90,000 | 0 | 180,000 | 18,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 81,000 | 0 | 162,000 |
| تاهيل ابار جوفية | 1 |  |  | 1 | بئر | نورشمس | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| تاهيل ابار جوفية |  | 1 |  | 1 | بئر | شويكة | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| تاهيل ابار جوفية | 1 |  |  | 1 | بئر | ارتاح | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | 90,000 | 0 | 160,000 |  |  | 120,000 | 80,000 | 0 | 200,000 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية | 1.00 |  |  | 1 | بئر | دير الغصون | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية |  | 1.00 |  | 1 | بئر | عتيل | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 10,000 | 0 | 40,000 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية |  | 1.00 |  | 1 | بئر | ارتاح | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية |  | 1.00 |  | 1 | بئر | شويكة | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية |  |  | 1.00 | 1 | بئر | عنبتا | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 0 | 40,000 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية |  |  | 1.00 | 1 | بئر | النزلة الغربية | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 0 | 40,000 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية |  |  | 1.00 | 1 | بئر | جبارة | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 0 | 40,000 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية | 1.00 |  |  | 1 | بئر | نورشمس | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| دعم الأبار الجوفية بالخلايا الشمسية | 1.00 |  |  | 1 | بئر | ذنابة | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| انشاءوحدات ري | 9 | 10 | 0 | 19 |  |  | 810,000 | 900,000 | 0 | 1,710,000 | 171,000 | 0 | 405,000 |  |  | 486,000 | 648,000 | 0 | 1,134,000 |
| انشاءوحدات ري | 1 |  |  | 1 | وحدة | نزلة عيسى | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري |  | 1 |  | 1 | وحدة | عكابا | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري |  | 1 |  | 1 | وحدة | علار | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 81,000 | FAO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاءوحدات ري | 1 |  |  | 1 | وحدة | دير الغصون | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 81,000 | FAO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاءوحدات ري | 1 |  |  | 1 | وحدة | عتيل | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 81,000 | GIZ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاءوحدات ري |  | 1 |  | 1 | وحدة | كفر زيبا د | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري | 1 |  |  | 1 | وحدة | كفر صور | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري |  | 1 |  | 1 | وحدة | كفرعبوش | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري | 1 |  |  | 1 | وحدة | النزلة الشرقية | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري | 1 |  |  | 1 | وحدة | كفر جمال | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري |  | 1 |  | 1 | وحدة | الراس | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري | 1 | 1 |  | 2 | وحدة | عنبتا | 90,000 | 90,000 | 0 | 180,000 | 18,000 | 0 | 162,000 | GIZ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاءوحدات ري |  | 1 |  | 1 | وحدة | فرعون | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري |  | 1 |  | 1 | وحدة | كفر اللبد | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري | 1 |  |  | 1 | وحدة | كور | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري |  | 1 |  | 1 | وحدة | قفين | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري |  | 1 |  | 1 | وحدة | كتابا | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| انشاءوحدات ري | 1 |  |  | 1 | وحدة | النزلة الوسطى | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 |
| تأهيل وحدات ري | 4 | 5 | 7 | 16 |  |  | 180,000 | 225,000 | 315,000 | 720,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180,000 | 225,000 | 315,000 | 720,000 |
| تأهيل وحدات ري |  | 1 | 1 | 2 | وحدة | زيتا | 0 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45,000 | 45,000 | 90,000 |
| تأهيل وحدات ري | 1 |  | 1 | 2 | وحدة | علار | 45,000 | 0 | 45,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45,000 | 0 | 45,000 | 90,000 |
| تأهيل وحدات ري |  | 1 | 1 | 2 | وحدة | باقة الشرقية | 0 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45,000 | 45,000 | 90,000 |
| تأهيل وحدات ري | 1 |  | 1 | 2 | وحدة | عتيل | 45,000 | 0 | 45,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45,000 | 0 | 45,000 | 90,000 |
| تأهيل وحدات ري |  | 1 | 1 | 2 | وحدة | النزلة الشرقية | 0 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45,000 | 45,000 | 90,000 |
| تأهيل وحدات ري | 1 | 1 |  | 2 | وحدة | عنبتا | 45,000 | 45,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45,000 | 45,000 | 0 | 90,000 |
| تأهيل وحدات ري |  | 1 | 1 | 2 | وحدة | جبارة | 0 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45,000 | 45,000 | 90,000 |
| تأهيل وحدات ري | 1 |  | 1 | 2 | وحدة | كور | 45,000 | 0 | 45,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45,000 | 0 | 45,000 | 90,000 |
| الحصاد المائي | 180 | 187 | 0 | 367 |  |  | 756,000 | 785,400 | 0 | 1,541,400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 756,000 | 785,400 | 0 | 1,541,400 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 4 | 4 |  | 8 | بئر جمع | نزلة عيسى | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 10 | 10 |  | 20 | بئر جمع | بيت ليد | 42,000 | 42,000 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42,000 | 42,000 | 0 | 84,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 10 | 10 |  | 20 | بئر جمع | رامين | 42,000 | 42,000 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42,000 | 42,000 | 0 | 84,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 4 | 4 |  | 8 | بئر جمع | سفارين | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 4 | 4 |  | 8 | بئر جمع | عكابا | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 15 | 15 |  | 30 | بئر جمع | بلعا | 63,000 | 63,000 | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63,000 | 63,000 | 0 | 126,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 5 | 5 |  | 10 | بئر جمع | علار | 21,000 | 21,000 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21,000 | 21,000 | 0 | 42,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 15 | 15 |  | 30 | بئر جمع | دير الغصون | 63,000 | 63,000 | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63,000 | 63,000 | 0 | 126,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 7 | 8 |  | 15 | بئر جمع | كفر زيبا د | 29,400 | 33,600 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29,400 | 33,600 | 0 | 63,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 5 | 5 |  | 10 | بئر جمع | كفر صور | 21,000 | 21,000 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21,000 | 21,000 | 0 | 42,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 15 | 15 |  | 30 | بئر جمع | كفرعبوش | 63,000 | 63,000 | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63,000 | 63,000 | 0 | 126,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 4 | 4 |  | 8 | بئر جمع | النزلة الشرقية | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 10 | 10 |  | 20 | بئر جمع | صيدا | 42,000 | 42,000 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42,000 | 42,000 | 0 | 84,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 4 | 4 |  | 8 | بئر جمع | كفر جمال | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 5 | 5 |  | 10 | بئر جمع | الراس | 21,000 | 21,000 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21,000 | 21,000 | 0 | 42,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 15 | 15 |  | 30 | بئر جمع | تجمع شوفة | 63,000 | 63,000 | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63,000 | 63,000 | 0 | 126,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 10 | 10 |  | 20 | بئر جمع | عنبتا | 42,000 | 42,000 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42,000 | 42,000 | 0 | 84,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 2 | 2 |  | 4 | بئر جمع | جبارة | 8,400 | 8,400 | 0 | 16,800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8,400 | 8,400 | 0 | 16,800 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 2 | 2 |  | 4 | بئر جمع | فرعون | 8,400 | 8,400 | 0 | 16,800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8,400 | 8,400 | 0 | 16,800 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 15 | 20 |  | 35 | بئر جمع | كفر اللبد | 63,000 | 84,000 | 0 | 147,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63,000 | 84,000 | 0 | 147,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 4 | 4 |  | 8 | بئر جمع | كور | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 7 | 8 |  | 15 | بئر جمع | قفين | 29,400 | 33,600 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29,400 | 33,600 | 0 | 63,000 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 4 | 4 |  | 8 | بئر جمع | الجاروشية | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 |
| انشاء ابار جمع حجم 70 م3 | 4 | 4 |  | 8 | بئر جمع | ضواحي طولكرم | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 16,800 | 0 | 33,600 |
| الهدف الاستراتيجي: إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات المناخيه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتيجة الهدف الاستراتيجي: مساحة الاراضي المزروعة او التي تم حمايتها من التدهور سنوياً |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف نتيجة الهدف الاستراتيجي: مساحة الاراضي المزروعة او التي تم حمايتها من التدهور سنوياً |  |  |  |  |  |  | 4,140,100 | 4,274,480 | 0 | 8,414,580 | 1,480,916 | 0 | 0 |  |  | 3,412,080 | 3,521,584 | 0 | 6,933,664 |
| استصلاح الاراضي | 955 | 1,015 | 0 | 1,970 |  |  | 1,699,900 | 1,806,700 | 0 | 3,506,600 | 701,320 | 0 | 0 |  |  | 1,359,920 | 1,445,360 | 0 | 2,805,280 |
| استصلاح اراضي | 20 | 10 |  | 30 | دونم | نزلة عيسى | 35,600 | 17,800 | 0 | 53,400 | 10,680 | 0 | 0 |  |  | 28,480 | 14,240 | 0 | 42,720 |
| استصلاح اراضي | 60 | 70 |  | 130 | دونم | بيت ليد | 106,800 | 124,600 | 0 | 231,400 | 46,280 | 0 | 0 |  |  | 85,440 | 99,680 | 0 | 185,120 |
| استصلاح اراضي | 10 | 20 |  | 30 | دونم | عكابا | 17,800 | 35,600 | 0 | 53,400 | 10,680 | 0 | 0 |  |  | 14,240 | 28,480 | 0 | 42,720 |
| استصلاح اراضي | 45 | 45 |  | 90 | دونم | بلعا | 80,100 | 80,100 | 0 | 160,200 | 32,040 | 0 | 0 |  |  | 64,080 | 64,080 | 0 | 128,160 |
| استصلاح اراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | علار | 133,500 | 133,500 | 0 | 267,000 | 53,400 | 0 | 0 |  |  | 106,800 | 106,800 | 0 | 213,600 |
| استصلاح اراضي | 100 | 100 |  | 200 | دونم | دير الغصون | 178,000 | 178,000 | 0 | 356,000 | 71,200 | 0 | 0 |  |  | 142,400 | 142,400 | 0 | 284,800 |
| استصلاح اراضي | 20 | 20 |  | 40 | دونم | باقة الشرقية | 35,600 | 35,600 | 0 | 71,200 | 14,240 | 0 | 0 |  |  | 28,480 | 28,480 | 0 | 56,960 |
| استصلاح اراضي | 30 | 40 |  | 70 | دونم | كفر زيبا د | 53,400 | 71,200 | 0 | 124,600 | 24,920 | 0 | 0 |  |  | 42,720 | 56,960 | 0 | 99,680 |
| استصلاح اراضي | 30 | 40 |  | 70 | دونم | كفر صور | 53,400 | 71,200 | 0 | 124,600 | 24,920 | 0 | 0 |  |  | 42,720 | 56,960 | 0 | 99,680 |
| استصلاح اراضي | 30 | 40 |  | 70 | دونم | كفرعبوش | 53,400 | 71,200 | 0 | 124,600 | 24,920 | 0 | 0 |  |  | 42,720 | 56,960 | 0 | 99,680 |
| استصلاح اراضي | 30 | 40 |  | 70 | دونم | عتيل | 53,400 | 71,200 | 0 | 124,600 | 24,920 | 0 | 0 |  |  | 42,720 | 56,960 | 0 | 99,680 |
| استصلاح اراضي | 50 | 50 |  | 100 | دونم | النزلة الشرقية | 89,000 | 89,000 | 0 | 178,000 | 35,600 | 0 | 0 |  |  | 71,200 | 71,200 | 0 | 142,400 |
| استصلاح اراضي | 40 | 40 |  | 80 | دونم | صيدا | 71,200 | 71,200 | 0 | 142,400 | 28,480 | 0 | 0 |  |  | 56,960 | 56,960 | 0 | 113,920 |
| استصلاح اراضي | 40 | 40 |  | 80 | دونم | النزلة الغربية | 71,200 | 71,200 | 0 | 142,400 | 28,480 | 0 | 0 |  |  | 56,960 | 56,960 | 0 | 113,920 |
| استصلاح اراضي | 40 | 40 |  | 80 | دونم | الراس | 71,200 | 71,200 | 0 | 142,400 | 28,480 | 0 | 0 |  |  | 56,960 | 56,960 | 0 | 113,920 |
| استصلاح اراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | تجمع شوفة | 133,500 | 133,500 | 0 | 267,000 | 53,400 | 0 | 0 |  |  | 106,800 | 106,800 | 0 | 213,600 |
| استصلاح اراضي | 100 | 100 |  | 200 | دونم | عنبتا | 178,000 | 178,000 | 0 | 356,000 | 71,200 | 0 | 0 |  |  | 142,400 | 142,400 | 0 | 284,800 |
| استصلاح اراضي | 15 | 15 |  | 30 | دونم | جبارة | 26,700 | 26,700 | 0 | 53,400 | 10,680 | 0 | 0 |  |  | 21,360 | 21,360 | 0 | 42,720 |
| استصلاح اراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | كفر اللبد | 133,500 | 133,500 | 0 | 267,000 | 53,400 | 0 | 0 |  |  | 106,800 | 106,800 | 0 | 213,600 |
| استصلاح اراضي | 30 | 40 |  | 70 | دونم | قفين | 53,400 | 71,200 | 0 | 124,600 | 24,920 | 0 | 0 |  |  | 42,720 | 56,960 | 0 | 99,680 |
| استصلاح اراضي | 20 | 20 |  | 40 | دونم | الجاروشية | 35,600 | 35,600 | 0 | 71,200 | 14,240 | 0 | 0 |  |  | 28,480 | 28,480 | 0 | 56,960 |
| استصلاح اراضي | 20 | 20 |  | 40 | دونم | ضواحي طولكرم | 35,600 | 35,600 | 0 | 71,200 | 14,240 | 0 | 0 |  |  | 28,480 | 28,480 | 0 | 56,960 |
| تأهيل أراضي | 1,900 | 1,910 | 0 | 3,810 |  |  | 1,440,200 | 1,447,780 | 0 | 2,887,980 | 577,596 | 0 | 0 |  |  | 1,152,160 | 1,158,224 | 0 | 2,310,384 |
| تأهيل الاراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | نزلة عيسى | 56,850 | 56,850 | 0 | 113,700 | 22,740 | 0 | 0 |  |  | 45,480 | 45,480 | 0 | 90,960 |
| تأهيل الاراضي | 20 | 20 |  | 40 | دونم | زيتا | 15,160 | 15,160 | 0 | 30,320 | 6,064 | 0 | 0 |  |  | 12,128 | 12,128 | 0 | 24,256 |
| تأهيل الاراضي | 100 | 100 |  | 200 | دونم | بيت ليد | 75,800 | 75,800 | 0 | 151,600 | 30,320 | 0 | 0 |  |  | 60,640 | 60,640 | 0 | 121,280 |
| تأهيل الاراضي | 40 | 30 |  | 70 | دونم | رامين | 30,320 | 22,740 | 0 | 53,060 | 10,612 | 0 | 0 |  |  | 24,256 | 18,192 | 0 | 42,448 |
| تأهيل الاراضي | 40 | 40 |  | 80 | دونم | سفارين | 30,320 | 30,320 | 0 | 60,640 | 12,128 | 0 | 0 |  |  | 24,256 | 24,256 | 0 | 48,512 |
| تأهيل الاراضي | 20 | 20 |  | 40 | دونم | عكابا | 15,160 | 15,160 | 0 | 30,320 | 6,064 | 0 | 0 |  |  | 12,128 | 12,128 | 0 | 24,256 |
| تأهيل الاراضي | 50 | 100 |  | 150 | دونم | بلعا | 37,900 | 75,800 | 0 | 113,700 | 22,740 | 0 | 0 |  |  | 30,320 | 60,640 | 0 | 90,960 |
| تأهيل الاراضي | 150 | 150 |  | 300 | دونم | علار | 113,700 | 113,700 | 0 | 227,400 | 45,480 | 0 | 0 |  |  | 90,960 | 90,960 | 0 | 181,920 |
| تأهيل الاراضي | 150 | 150 |  | 300 | دونم | دير الغصون | 113,700 | 113,700 | 0 | 227,400 | 45,480 | 0 | 0 |  |  | 90,960 | 90,960 | 0 | 181,920 |
| تأهيل الاراضي | 50 | 50 |  | 100 | دونم | باقة الشرقية | 37,900 | 37,900 | 0 | 75,800 | 15,160 | 0 | 0 |  |  | 30,320 | 30,320 | 0 | 60,640 |
| تأهيل الاراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | كفر زيبا د | 56,850 | 56,850 | 0 | 113,700 | 22,740 | 0 | 0 |  |  | 45,480 | 45,480 | 0 | 90,960 |
| تأهيل الاراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | كفر صور | 56,850 | 56,850 | 0 | 113,700 | 22,740 | 0 | 0 |  |  | 45,480 | 45,480 | 0 | 90,960 |
| تأهيل الاراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | كفرعبوش | 56,850 | 56,850 | 0 | 113,700 | 22,740 | 0 | 0 |  |  | 45,480 | 45,480 | 0 | 90,960 |
| تأهيل الاراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | عتيل | 56,850 | 56,850 | 0 | 113,700 | 22,740 | 0 | 0 |  |  | 45,480 | 45,480 | 0 | 90,960 |
| تأهيل الاراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | النزلة الشرقية | 56,850 | 56,850 | 0 | 113,700 | 22,740 | 0 | 0 |  |  | 45,480 | 45,480 | 0 | 90,960 |
| تأهيل الاراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | صيدا | 56,850 | 56,850 | 0 | 113,700 | 22,740 | 0 | 0 |  |  | 45,480 | 45,480 | 0 | 90,960 |
| تأهيل الاراضي | 40 | 30 |  | 70 | دونم | النزلة الغربية | 30,320 | 22,740 | 0 | 53,060 | 10,612 | 0 | 0 |  |  | 24,256 | 18,192 | 0 | 42,448 |
| تأهيل الاراضي | 40 | 30 |  | 70 | دونم | كفر جمال | 30,320 | 22,740 | 0 | 53,060 | 10,612 | 0 | 0 |  |  | 24,256 | 18,192 | 0 | 42,448 |
| تأهيل الاراضي | 50 | 50 |  | 100 | دونم | الراس | 37,900 | 37,900 | 0 | 75,800 | 15,160 | 0 | 0 |  |  | 30,320 | 30,320 | 0 | 60,640 |
| تأهيل الاراضي | 100 | 100 |  | 200 | دونم | تجمع شوفة | 75,800 | 75,800 | 0 | 151,600 | 30,320 | 0 | 0 |  |  | 60,640 | 60,640 | 0 | 121,280 |
| تأهيل الاراضي | 150 | 100 |  | 250 | دونم | عنبتا | 113,700 | 75,800 | 0 | 189,500 | 37,900 | 0 | 0 |  |  | 90,960 | 60,640 | 0 | 151,600 |
| تأهيل الاراضي | 20 | 20 |  | 40 | دونم | جبارة | 15,160 | 15,160 | 0 | 30,320 | 6,064 | 0 | 0 |  |  | 12,128 | 12,128 | 0 | 24,256 |
| تأهيل الاراضي | 30 | 30 |  | 60 | دونم | فرعون | 22,740 | 22,740 | 0 | 45,480 | 9,096 | 0 | 0 |  |  | 18,192 | 18,192 | 0 | 36,384 |
| تأهيل الاراضي | 150 | 200 |  | 350 | دونم | كفر اللبد | 113,700 | 151,600 | 0 | 265,300 | 53,060 | 0 | 0 |  |  | 90,960 | 121,280 | 0 | 212,240 |
| تأهيل الاراضي | 40 | 30 |  | 70 | دونم | كور | 30,320 | 22,740 | 0 | 53,060 | 10,612 | 0 | 0 |  |  | 24,256 | 18,192 | 0 | 42,448 |
| تأهيل الاراضي | 75 | 75 |  | 150 | دونم | قفين | 56,850 | 56,850 | 0 | 113,700 | 22,740 | 0 | 0 |  |  | 45,480 | 45,480 | 0 | 90,960 |
| تأهيل الاراضي | 20 | 20 |  | 40 | دونم | الجاروشية | 15,160 | 15,160 | 0 | 30,320 | 6,064 | 0 | 0 |  |  | 12,128 | 12,128 | 0 | 24,256 |
| تأهيل الاراضي | 40 | 40 |  | 80 | دونم | ضواحي طولكرم | 30,320 | 30,320 | 0 | 60,640 | 12,128 | 0 | 0 |  |  | 24,256 | 24,256 | 0 | 48,512 |
| تأهيل الاراضي | 20 | 20 |  | 40 | دونم | النزلة الوسطى | 15,160 | 15,160 | 0 | 30,320 | 6,064 | 0 | 0 |  |  | 12,128 | 12,128 | 0 | 24,256 |
| حماية الاراضي الزراعية من الخنازير البرية | 100,000 | 102,000 | 0 | 202,000 |  |  | 1,000,000 | 1,020,000 | 0 | 2,020,000 | 202,000 | 0 | 0 |  |  | 900,000 | 918,000 | 0 | 1,818,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 10,000 |  |  | 10000 | متر | نزلة عيسى | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 10,000 |  | 10,000 | متر | زيتا | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 10,000 |  | 10,000 | متر | بيت ليد | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 8,000 |  |  | 8,000 | متر | رامين | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 8,000 |  |  | 8,000 | متر | سفارين | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 8,000 |  | 8,000 | متر | عكابا | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 10,000 |  |  | 10,000 | متر | بلعا | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 8,000 |  | 8,000 | متر | علار | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 15,000 |  |  | 15,000 | متر | دير الغصون | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 15,000 | 0 | 0 |  |  | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 8,000 |  | 8,000 | متر | باقة الشرقية | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 5,000 |  | 5,000 | متر | كفر زيبا د | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 6,000 |  | 6,000 | متر | كفر صور | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 6,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 6,000 |  | 6,000 | متر | كفرعبوش | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 6,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 12,000 |  |  | 12,000 | متر | عتيل | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 12,000 | 0 | 0 |  |  | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 8,000 |  |  | 8,000 | متر | النزلة الشرقية | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 6,000 |  | 6,000 | متر | النزلة الغربية | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 6,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 5,000 |  | 5,000 | متر | كفر جمال | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 1,000 |  |  | 1,000 | متر | تجمع شوفة | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 1,000 | 0 | 0 |  |  | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 7,000 |  | 7,000 | متر | عنبتا | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 7,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 4,000 |  |  | 4,000 | متر | جبارة | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 4,000 |  | 4,000 | متر | فرعون | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 5,000 |  | 5,000 | متر | كفر اللبد | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 7,000 |  |  | 7,000 | متر | كور | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 7,000 | 0 | 0 |  |  | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 10,000 |  | 10,000 | متر | قفين | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 5,000 |  |  | 5,000 | متر | الجاروشية | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |  | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 7,000 |  |  | 7,000 | متر | ضواحي طولكرم | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 7,000 | 0 | 0 |  |  | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 |
| تسييج محيط الأراضي |  | 4,000 |  | 4,000 | متر | النزلة الوسطى | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| تسييج محيط الأراضي | 5,000 |  |  | 5,000 | متر | كتابا | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |  | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| الهدف الاستراتيجي: إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات المناخيه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتيجة الهدف الاستراتيجي: المزارعون يصلون إلى أراضيهم ومصادرهم المائية في جميع المحافظات بسهولة ويسر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف نتيجة الهدف الاستراتيجي: المزارعون يصلون إلى أراضيهم ومصادرهم المائية في جميع المحافظات بسهولة ويسر |  |  |  |  |  |  | 1,875,000 | 1,825,200 | 0 | 3,700,200 | 732,630 | 0 | 671,580 |  |  | 1,166,760 | 1,129,230 | 0 | 2,295,990 |
| انشاء وشق طرق عطاءات | 55 | 54 | 0 | 109 |  |  | 1,419,000 | 1,393,200 | 0 | 2,812,200 | 421,830 | 0 | 570,180 |  |  | 921,060 | 899,130 | 0 | 1,820,190 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | نزلة عيسى | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 43,860 | 0 | 87,720 |
| انشاء وشق طرق | 1 | 1 |  | 2 | كم | زيتا | 25,800 | 25,800 | 0 | 51,600 | 7,740 | 0 | 0 |  |  | 21,930 | 21,930 | 0 | 43,860 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | بيت ليد | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 43,860 | 0 | 87,720 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | رامين | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 87,720 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاء وشق طرق | 1 | 1 |  | 2 | كم | سفارين | 25,800 | 25,800 | 0 | 51,600 | 7,740 | 0 | 43,860 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاء وشق طرق | 1 | 1 |  | 2 | كم | عكابا | 25,800 | 25,800 | 0 | 51,600 | 7,740 | 0 | 0 |  |  | 21,930 | 21,930 | 0 | 43,860 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | بلعا | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 43,860 | 0 | 87,720 |
| انشاء وشق طرق | 1 | 1 |  | 2 | كم | علار | 25,800 | 25,800 | 0 | 51,600 | 7,740 | 0 | 43,860 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | دير الغصون | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 43,860 | 0 | 87,720 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 1 |  | 3 | كم | باقة الشرقية | 51,600 | 25,800 | 0 | 77,400 | 11,610 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 21,930 | 0 | 65,790 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | كفر زيبا د | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 87,720 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | كفرعبوش | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 87,720 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | عتيل | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 43,860 | 0 | 87,720 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 3 |  | 5 | كم | النزلة الشرقية | 51,600 | 77,400 | 0 | 129,000 | 19,350 | 0 | 109,650 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | صيدا | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 43,860 | 0 | 87,720 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | النزلة الغربية | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 43,860 | 0 | 87,720 |
| انشاء وشق طرق | 1 | 1 |  | 2 | كم | كفر جمال | 25,800 | 25,800 | 0 | 51,600 | 7,740 | 0 | 43,860 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 1 |  | 3 | كم | الراس | 51,600 | 25,800 | 0 | 77,400 | 11,610 | 0 | 65,790 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انشاء وشق طرق | 4 | 4 |  | 8 | كم | تجمع شوفة | 103,200 | 103,200 | 0 | 206,400 | 30,960 | 0 | 0 |  |  | 87,720 | 87,720 | 0 | 175,440 |
| انشاء وشق طرق | 5 | 5 |  | 10 | كم | عنبتا | 129,000 | 129,000 | 0 | 258,000 | 38,700 | 0 | 0 |  |  | 109,650 | 109,650 | 0 | 219,300 |
| انشاء وشق طرق | 4 | 4 |  | 8 | كم | كفر اللبد | 103,200 | 103,200 | 0 | 206,400 | 30,960 | 0 | 0 |  |  | 87,720 | 87,720 | 0 | 175,440 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | كور | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 43,860 | 0 | 87,720 |
| انشاء وشق طرق | 2 | 2 |  | 4 | كم | قفين | 51,600 | 51,600 | 0 | 103,200 | 15,480 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 43,860 | 0 | 87,720 |
| انشاء وشق طرق | 2 |  |  | 2 | كم | الجاروشية | 51,600 | 0 | 0 | 51,600 | 7,740 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 0 | 0 | 43,860 |
| انشاء وشق طرق | 3 | 7 |  | 10 | كم | ضواحي طولكرم | 77,400 | 180,600 | 0 | 258,000 | 38,700 | 0 | 0 |  |  | 65,790 | 153,510 | 0 | 219,300 |
| انشاء وشق طرق | 2 |  |  | 2 | كم | النزلة الوسطى | 51,600 | 0 | 0 | 51,600 | 7,740 | 0 | 0 |  |  | 43,860 | 0 | 0 | 43,860 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 76 | 72 | 0 | 148 |  |  | 456,000 | 432,000 | 0 | 888,000 | 310,800 | 0 | 101,400 |  |  | 245,700 | 230,100 | 0 | 475,800 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 1 | 1 |  | 2 | كم | نزلة عيسى | 6,000 | 6,000 | 0 | 12,000 | 4,200 | 0 | 0 |  |  | 3,900 | 3,900 | 0 | 7,800 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 1 | 1 |  | 2 | كم | زيتا | 6,000 | 6,000 | 0 | 12,000 | 4,200 | 0 | 0 |  |  | 3,900 | 3,900 | 0 | 7,800 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 7 | 5 |  | 12 | كم | بيت ليد | 42,000 | 30,000 | 0 | 72,000 | 25,200 | 0 | 0 |  |  | 27,300 | 19,500 | 0 | 46,800 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 2 | 2 |  | 4 | كم | رامين | 12,000 | 12,000 | 0 | 24,000 | 8,400 | 0 | 15,600 | UWAC | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 1 | 2 |  | 3 | كم | سفارين | 6,000 | 12,000 | 0 | 18,000 | 6,300 | 0 | 7,800 | UWAC | الهولندي | 0 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 2 | 1 |  | 3 | كم | عكابا | 12,000 | 6,000 | 0 | 18,000 | 6,300 | 0 | 0 |  |  | 7,800 | 3,900 | 0 | 11,700 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 3 | 3 |  | 6 | كم | بلعا | 18,000 | 18,000 | 0 | 36,000 | 12,600 | 0 | 0 |  |  | 11,700 | 11,700 | 0 | 23,400 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 3 | 3 |  | 6 | كم | علار | 18,000 | 18,000 | 0 | 36,000 | 12,600 | 0 | 7,800 | UWAC | الهولندي | 7,800 | 7,800 | 0 | 15,600 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 3 | 2 |  | 5 | كم | دير الغصون | 18,000 | 12,000 | 0 | 30,000 | 10,500 | 0 | 0 |  |  | 11,700 | 7,800 | 0 | 19,500 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 4 | 3 |  | 7 | كم | باقة الشرقية | 24,000 | 18,000 | 0 | 42,000 | 14,700 | 0 | 0 |  |  | 15,600 | 11,700 | 0 | 27,300 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 4 | 4 |  | 8 | كم | كفر زيبا د | 24,000 | 24,000 | 0 | 48,000 | 16,800 | 0 | 15,600 | UWAC | الهولندي | 7,800 | 7,800 | 0 | 15,600 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 4 | 4 |  | 8 | كم | كفر صور | 24,000 | 24,000 | 0 | 48,000 | 16,800 | 0 | 15,600 | UWAC | الهولندي | 7,800 | 7,800 | 0 | 15,600 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 2 | 2 |  | 4 | كم | كفرعبوش | 12,000 | 12,000 | 0 | 24,000 | 8,400 | 0 | 0 |  |  | 7,800 | 7,800 | 0 | 15,600 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 3 | 3 |  | 6 | كم | عتيل | 18,000 | 18,000 | 0 | 36,000 | 12,600 | 0 | 19,500 | UWAC | الهولندي | 3,900 | 0 | 0 | 3,900 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 3 | 3 |  | 6 | كم | النزلة الشرقية | 18,000 | 18,000 | 0 | 36,000 | 12,600 | 0 | 0 |  |  | 11,700 | 11,700 | 0 | 23,400 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 3 | 3 |  | 6 | كم | النزلة الغربية | 18,000 | 18,000 | 0 | 36,000 | 12,600 | 0 | 0 |  |  | 11,700 | 11,700 | 0 | 23,400 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 2 | 2 |  | 4 | كم | كفر جمال | 12,000 | 12,000 | 0 | 24,000 | 8,400 | 0 | 7,800 | UWAC | الهولندي | 3,900 | 3,900 | 0 | 7,800 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 4 | 4 |  | 8 | كم | تجمع شوفة | 24,000 | 24,000 | 0 | 48,000 | 16,800 | 0 | 11,700 | UWAC | الهولندي | 7,800 | 11,700 | 0 | 19,500 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 2 | 2 |  | 4 | كم | عنبتا | 12,000 | 12,000 | 0 | 24,000 | 8,400 | 0 | 0 |  |  | 7,800 | 7,800 | 0 | 15,600 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 2 | 2 |  | 4 | كم | جبارة | 12,000 | 12,000 | 0 | 24,000 | 8,400 | 0 | 0 |  |  | 7,800 | 7,800 | 0 | 15,600 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 2 | 2 |  | 4 | كم | فرعون | 12,000 | 12,000 | 0 | 24,000 | 8,400 | 0 | 0 |  |  | 7,800 | 7,800 | 0 | 15,600 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 4 | 4 |  | 8 | كم | كفر اللبد | 24,000 | 24,000 | 0 | 48,000 | 16,800 | 0 | 0 |  |  | 15,600 | 15,600 | 0 | 31,200 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 2 | 2 |  | 4 | كم | كور | 12,000 | 12,000 | 0 | 24,000 | 8,400 | 0 | 0 |  |  | 7,800 | 7,800 | 0 | 15,600 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 2 | 3 |  | 5 | كم | قفين | 12,000 | 18,000 | 0 | 30,000 | 10,500 | 0 | 0 |  |  | 7,800 | 11,700 | 0 | 19,500 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 3 |  |  | 3 | كم | الجاروشية | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 6,300 | 0 | 0 |  |  | 11,700 | 0 | 0 | 11,700 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 4 | 4 |  | 8 | كم | ضواحي طولكرم | 24,000 | 24,000 | 0 | 48,000 | 16,800 | 0 | 0 |  |  | 15,600 | 15,600 | 0 | 31,200 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة |  | 3 |  | 3 | كم | النزلة الوسطى | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 6,300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11,700 | 0 | 11,700 |
| تأهيل طرق من خلال اليات الحكومة | 3 | 2 |  | 5 | كم | كتابا | 18,000 | 12,000 | 0 | 30,000 | 10,500 | 0 | 0 |  |  | 11,700 | 7,800 | 0 | 19,500 |
| الهدف الاستراتيجي: انتاج و انتاجية و تنافسية الزراعة في الاسواق المحلية و الدولية و مساهمتها في الناتج المحلي و الامن الغذائي قد زادت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتيجة الهدف الاستراتيجي: مساحات اراضي جديدة تزرع بمحاصيل استراتيجية و محاصيل عالية القيمة و مزارع ثروة حيوانية ذات عائد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف نتيجة الهدف الاستراتيجي: مساحات اراضي جديدة تزرع بمحاصيل استراتيجية و محاصيل عالية القيمة و مزارع ثروة حيوانية ذات عائد |  |  |  |  |  |  | 4,233,750 | 3,583,450 | 42,000 | 7,859,200 | 231,840 | 0 | 6,703,840 |  |  | 423,680 | 466,240 | 33,600 | 923,520 |
| زراعة الأشتال شبه الاستوائية | 485 | 450 | 0 | 935 |  |  | 194,000 | 180,000 | 0 | 374,000 | 74,800 | 0 | 3,840 |  |  | 153,280 | 142,080 | 0 | 295,360 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 45 | 55 |  | 100 | دونم | نزلة عيسى | 18,000 | 22,000 | 0 | 40,000 | 8,000 | 0 | 0 |  |  | 14,400 | 17,600 | 0 | 32,000 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 110 | 105 |  | 215 | دونم | علار | 44,000 | 42,000 | 0 | 86,000 | 17,200 | 0 | 0 |  |  | 35,200 | 33,600 | 0 | 68,800 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 130 | 90 |  | 220 | دونم | دير الغصون | 52,000 | 36,000 | 0 | 88,000 | 17,600 | 0 | 0 |  |  | 41,600 | 28,800 | 0 | 70,400 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 55 | 40 |  | 95 | دونم | باقة الشرقية | 22,000 | 16,000 | 0 | 38,000 | 7,600 | 0 | 1,280 | UWAC | الهولندي | 16,960 | 12,160 | 0 | 29,120 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 40 | 40 |  | 80 | دونم | عتيل | 16,000 | 16,000 | 0 | 32,000 | 6,400 | 0 | 640 | UWAC | الهولندي | 12,480 | 12,480 | 0 | 24,960 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 40 | 45 |  | 85 | دونم | النزلة الشرقية | 16,000 | 18,000 | 0 | 34,000 | 6,800 | 0 | 0 |  |  | 12,800 | 14,400 | 0 | 27,200 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 10 | 20 |  | 30 | دونم | النزلة الغربية | 4,000 | 8,000 | 0 | 12,000 | 2,400 | 0 | 0 |  |  | 3,200 | 6,400 | 0 | 9,600 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 30 | 30 |  | 60 | دونم | تجمع شوفة | 12,000 | 12,000 | 0 | 24,000 | 4,800 | 0 | 640 | UWAC | الهولندي | 9,280 | 9,280 | 0 | 18,560 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 5 | 5 |  | 10 | دونم | جبارة | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,000 | 800 | 0 | 0 |  |  | 1,600 | 1,600 | 0 | 3,200 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 10 | 10 |  | 20 | دونم | زيتا | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 | 1,600 | 0 | 0 |  |  | 3,200 | 3,200 | 0 | 6,400 |
| افوجادو ، مانجا ، جوافه ، قشطه .حمضيات | 10 | 10 |  | 20 | دونم | ضواحي طولكرم | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 | 1,600 | 0 | 1,280 | UWAC | الهولندي | 2,560 | 2,560 | 0 | 5,120 |
| زراعة الأشتال البعلية | 1,690 | 1,770 | 0 | 3,460 |  |  | 338,000 | 354,000 | 0 | 692,000 | 138,400 | 0 | 0 |  |  | 270,400 | 283,200 | 0 | 553,600 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 160 | 170 |  | 330 | دونم | بيت ليد | 32,000 | 34,000 | 0 | 66,000 | 13,200 | 0 | 0 |  |  | 25,600 | 27,200 | 0 | 52,800 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 40 | 40 |  | 80 | دونم | رامين | 8,000 | 8,000 | 0 | 16,000 | 3,200 | 0 | 0 |  |  | 6,400 | 6,400 | 0 | 12,800 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 40 | 40 |  | 80 | دونم | سفارين | 8,000 | 8,000 | 0 | 16,000 | 3,200 | 0 | 0 |  |  | 6,400 | 6,400 | 0 | 12,800 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 30 | 40 |  | 70 | دونم | عكابا | 6,000 | 8,000 | 0 | 14,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 4,800 | 6,400 | 0 | 11,200 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 95 | 145 |  | 240 | دونم | بلعا | 19,000 | 29,000 | 0 | 48,000 | 9,600 | 0 | 0 |  |  | 15,200 | 23,200 | 0 | 38,400 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 105 | 115 |  | 220 | دونم | كفر زيبا د | 21,000 | 23,000 | 0 | 44,000 | 8,800 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 18,400 | 0 | 35,200 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 105 | 115 |  | 220 | دونم | كفر صور | 21,000 | 23,000 | 0 | 44,000 | 8,800 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 18,400 | 0 | 35,200 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 105 | 115 |  | 220 | دونم | كفرعبوش | 21,000 | 23,000 | 0 | 44,000 | 8,800 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 18,400 | 0 | 35,200 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 105 | 115 |  | 220 | دونم | صيدا | 21,000 | 23,000 | 0 | 44,000 | 8,800 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 18,400 | 0 | 35,200 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 40 | 30 |  | 70 | دونم | كفر جمال | 8,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 6,400 | 4,800 | 0 | 11,200 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 90 | 90 |  | 180 | دونم | الراس | 18,000 | 18,000 | 0 | 36,000 | 7,200 | 0 | 0 |  |  | 14,400 | 14,400 | 0 | 28,800 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 255 | 195 |  | 450 | دونم | عنبتا | 51,000 | 39,000 | 0 | 90,000 | 18,000 | 0 | 0 |  |  | 40,800 | 31,200 | 0 | 72,000 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 30 | 30 |  | 60 | دونم | فرعون | 6,000 | 6,000 | 0 | 12,000 | 2,400 | 0 | 0 |  |  | 4,800 | 4,800 | 0 | 9,600 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 225 | 275 |  | 500 | دونم | كفر اللبد | 45,000 | 55,000 | 0 | 100,000 | 20,000 | 0 | 0 |  |  | 36,000 | 44,000 | 0 | 80,000 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 40 | 30 |  | 70 | دونم | كور | 8,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 6,400 | 4,800 | 0 | 11,200 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 105 | 115 |  | 220 | دونم | قفين | 21,000 | 23,000 | 0 | 44,000 | 8,800 | 0 | 0 |  |  | 16,800 | 18,400 | 0 | 35,200 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 40 | 40 |  | 80 | دونم | الجاروشية | 8,000 | 8,000 | 0 | 16,000 | 3,200 | 0 | 0 |  |  | 6,400 | 6,400 | 0 | 12,800 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 10 | 10 |  | 20 | دونم | النزلة الوسطى | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,000 | 800 | 0 | 0 |  |  | 1,600 | 1,600 | 0 | 3,200 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 20 | 10 |  | 30 | دونم | النزلة الغربية | 4,000 | 2,000 | 0 | 6,000 | 1,200 | 0 | 0 |  |  | 3,200 | 1,600 | 0 | 4,800 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 40 | 40 |  | 80 | دونم | تجمع شوفة | 8,000 | 8,000 | 0 | 16,000 | 3,200 | 0 | 0 |  |  | 6,400 | 6,400 | 0 | 12,800 |
| زراعة اشجار بستنة بعلية | 10 | 10 |  | 20 | دونم | جبارة | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,000 | 800 | 0 | 0 |  |  | 1,600 | 1,600 | 0 | 3,200 |
| زراعة محاصيل علفية | 663 | 537 | 0 | 1,200 |  |  | 3,701,750 | 2,998,250 | 0 | 6,700,000 | 0 | 0 | 6,700,000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اعادة استخدام المياة المعالجة لمحطة غرب نابلس | 663 | 537 |  | 1200 | دونم | رامين | 3,701,750 | 2,998,250 | 0 | 6,700,000 | 0 | 0 | 6,700,000 |  | KFW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إنشاء مشاريع الزراعة المائية و السمكية | 0 | 8 | 14 | 22 |  |  | 0 | 51,200 | 42,000 | 93,200 | 18,640 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40,960 | 33,600 | 74,560 |
| إنشاء برك اسمنتية |  | 1 |  | 1 |  | عنبتا | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 3,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| إنشاء برك اسمنتية |  |  | 1 | 1 |  | نورشمس | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| تأهيل برك قديمة |  | 2 |  | 2 |  | طولكرم | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | 2,800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| تأهيل برك قديمة |  | 2 | 2 | 4 |  | زيتا | 0 | 14,000 | 14,000 | 28,000 | 5,600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11,200 | 11,200 | 22,400 |
| تأهيل برك قديمة |  | 1 |  | 1 |  | عتيل | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | 1,400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| تأهيل برك قديمة |  |  | 1 | 1 |  | باقة الشرقية | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 1,400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5,600 | 5,600 |
| إنشاء وحدات احيومائية |  |  | 1 | 1 |  | بيت ليد | 0 | 0 | 600 | 600 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 480 | 480 |
| إنشاء وحدات احيومائية |  |  | 7 | 7 |  | طولكرم | 0 | 0 | 4,200 | 4,200 | 840 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3,360 | 3,360 |
| إنشاء وحدات احيومائية |  |  | 1 | 1 |  | بيت ليد | 0 | 0 | 600 | 600 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 480 | 480 |
| إنشاء وحدات احيومائية |  | 1 | 1 | 2 |  | شويكة | 0 | 600 | 600 | 1,200 | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 480 | 480 | 960 |
| إنشاء وحدات احيومائية |  | 1 |  | 1 |  | عنبتا | 0 | 600 | 0 | 600 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 480 | 0 | 480 |
| الهدف الاستراتيجي: وصول المزارعين والمزارعات والرياديين والرياديات إلى خدمات زراعية نوعية متناسبة مع احتياجات سلسلة القيمة في القطاع الزراعي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتيجة الهدف الاستراتيجي: لشباب الرياديون والنساء والمزارعون والمستثمرون منخرطون في أعمال زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف نتيجة الهدف الاستراتيجي: لشباب الرياديون والنساء والمزارعون والمستثمرون منخرطون في أعمال زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة عائد |  |  |  |  |  |  | 1,659,000 | 2,017,000 | 1,999,000 | 5,675,000 | 4,245,750 | 0 | 0 |  |  | 338,250 | 550,750 | 540,250 | 1,429,250 |
| بناء قدرات المزارعين (دورات تدريبية) | 35 | 35 | 0 | 70 |  |  | 35,000 | 35,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35,000 | 35,000 | 0 | 70,000 |
| ري وتسميد ومقاومة الآفات للمحاصيل الاستوائية | 4 | 4 |  | 8 | دورة | المحافظة | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 |
| حوسبة في الري والتسميد لمحصول الفراولة المعلقة | 4 | 4 |  | 8 | دورة | المحافظة | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 |
| تربية الدجاج اللاحم في المزارع المغلقة | 4 | 4 |  | 8 | دورة | المحافظة | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 |
| تغذية وعناية بحيوانات المزرعة | 3 | 3 |  | 6 | دورة | المحافظة | 3,000 | 3,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3,000 | 3,000 | 0 | 6,000 |
| تربية الحبش | 5 | 5 |  | 10 | دورة | المحافظة | 5,000 | 5,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5,000 | 5,000 | 0 | 10,000 |
| عمليات مابعد الحصاد | 4 | 4 |  | 8 | دورة | المحافظة | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 |
| ري وتسميد الخضار المحمية | 6 | 6 |  | 12 | دورة | المحافظة | 6,000 | 6,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6,000 | 6,000 | 0 | 12,000 |
| تربية أسماك | 5 | 5 |  | 10 | دورة | المحافظة | 5,000 | 5,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5,000 | 5,000 | 0 | 10,000 |
| دعم الخريجون الجدد بقروض زراعية | 93 | 104 | 103 | 300 |  |  | 1,225,000 | 1,300,000 | 1,285,000 | 3,810,000 | 3,810,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تربية نحل ( 30 خليه ) | 10 | 20 | 20 | 50 | مشروع | المحافظة | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تربية أغنام ( 20 رأس) | 20 | 20 | 20 | 60 | مشروع | المحافظة | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع زراعة فراوله معلقه ( 1 دونم ) | 10 | 10 | 10 | 30 | مشروع | المحافظة | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع دفيئات ( 1 دونم ) | 30 | 30 | 30 | 90 | مشروع | المحافظة | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تربية أبقار ( 3 أبقار ) | 10 | 10 | 10 | 30 | مشروع | المحافظة | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تسمين خراف | 10 | 10 | 10 | 30 | مشروع | المحافظة | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تربية أسماك | 1 | 2 | 1 | 4 | مشروع | المحافظة | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تصنيع غذائي | 2 | 2 | 2 | 6 | مشروع | المحافظة | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بناء قدرات المهندسين الزراعيين الخريجين(دورات تدريبية) | 16 | 17 | 19 | 52 |  |  | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 52,000 |
| إدارة المشاريع الصغيرة | 5 | 5 | 5 | 15 | دورة | المحافظة | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| عمل دراسات الجدوى الاقتصادية | 5 | 5 | 5 | 15 | دورة | المحافظة | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| اعداد مقترحات المشاريع والتقارير | 2 | 3 | 3 | 8 | دورة | المحافظة | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 |
| دورات تدريب مدربين T.O.T | 2 | 2 | 4 | 8 | دورة | المحافظة | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| مهارات الاتصال | 2 | 2 | 2 | 6 | دورة | المحافظة | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| تحسين إدارة وانتاجية مزارع الانتاج الحيواني | 65 | 135 | 135 | 335 |  |  | 383,000 | 665,000 | 695,000 | 1,743,000 | 435,750 | 0 | 0 |  |  | 287,250 | 498,750 | 521,250 | 1,307,250 |
| تأهيل مزارع ابقار |  | 10 | 0 | 10 | مزرعة | المحافظة | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 37,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| تأهيل مزارع اغنام | 10 | 10 | 20 | 40 | مزرعة | المحافظة | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | 150,000 | 0 | 0 |  |  | 112,500 | 112,500 | 225,000 | 450,000 |
| تاهيل مزارع دواجن | 15 | 15 | 20 | 50 | مزرعة | المحافظة | 225,000 | 225,000 | 300,000 | 750,000 | 187,500 | 0 | 0 |  |  | 168,750 | 168,750 | 225,000 | 562,500 |
| مستلزمات انتاج حليب |  | 15 | 15 | 30 | مزرعة | المحافظة | 0 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11,250 | 11,250 | 22,500 |
| كباش محسنة |  | 20 | 20 | 40 | كبش | المحافظة | 0 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
| بذار علفية |  | 20 | 20 | 40 | كغم | المحافظة | 0 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
| ماكينات قص وفرم محاصيل علفية |  | 4 |  | 4 | ماكينة | المحافظة | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| رضاعات اغنام وابقار |  |  | 40 | 40 | رضاعة | المحافظة | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| حلابات ابقار |  | 20 |  | 20 | حلابة | المحافظة | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| حلابات اغنام | 40 |  |  | 40 | حلابة | المحافظة | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 2,000 | 0 | 0 |  |  | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| ماكينات قص صوف |  | 20 |  | 20 | ماكينة | المحافظة | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 2,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| وحدة انتاج ملكات النحل مع محطة التجارب |  | 1 |  | 1 | وحدة | طولكرم | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 3,750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11,250 | 0 | 11,250 |
| الهدف الاستراتيجي: انتاج و انتاجية و تنافسية الزراعة في الاسواق المحلية و الدولية و مساهمتها في الناتج المحلي و الامن الغذائي قد زادت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتيجة الهدف الاستراتيجي: بيئة الأعمال في الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي جاذبة للرياديين والرياديات ورجال الأعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف نتيجة الهدف الاستراتيجي: بيئة الأعمال في الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي جاذبة للرياديين والرياديات ورجال الأعمال |  |  |  |  |  |  | 8,880,300 | 6,261,000 | 0 | 15,141,300 | 10,732,195 | 0 | 0 |  |  | 2,274,755 | 2,134,350 | 0 | 4,409,105 |
| انشاء محطات ووحدات تصنيع القطاع الخاص | 2 | 4 | 0 | 6 |  |  | 8,000,000 | 4,710,000 | 0 | 12,710,000 | 10,168,000 | 0 | 0 |  |  | 1,600,000 | 942,000 | 0 | 2,542,000 |
| انشاء محطة امهات للمشاتل |  | 1 |  | 1 | وحدة | الشعراوية | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 64,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| إنشاء مصنع للأغلاف | 1 | 1 |  | 2 | وحدة | الشعراوية | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 4,000,000 | 3,200,000 | 0 | 0 |  |  | 400,000 | 400,000 | 0 | 800,000 |
| وحدة تصنيع البان |  | 1 |  | 1 | وحدة | كفر صور | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 64,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| انشاء مزرعة ابقار (عزيزة) | 1 |  |  | 1 | وحدة | كور | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 4,800,000 | 0 | 0 |  |  | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| مزرعة تسمين عجول |  | 1 |  | 1 | وحدة | دير الغصون | 0 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | 2,040,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| دعم المراة الريفية والتجمعات النسوية | 7 | 7 | 0 | 14 |  |  | 350,000 | 236,000 | 0 | 586,000 | 87,900 | 0 | 0 |  |  | 297,500 | 200,600 | 0 | 498,100 |
| وحدات تصنيع غذائي | 1 |  |  | 1 | وحدة | بلعا | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 42,500 | 0 | 0 | 42,500 |
| زراعة ارض 5دونم زعتر |  | 1 |  | 1 | وحدة | بلعا | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 450 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2,550 | 0 | 2,550 |
| وحدات تصنيع غذائي | 1 |  |  | 1 | وحدة | علار | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 42,500 | 0 | 0 | 42,500 |
| وحدات تصنيع غذائي | 1 |  |  | 1 | وحدة | بيت ليد | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 42,500 | 0 | 0 | 42,500 |
| وحدات تصنيع غذائي |  | 1 |  | 1 | وحدة | ارتاح | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| وحدات تصنيع غذائي | 1 |  |  | 1 | وحدة | كفر اللبد | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 42,500 | 0 | 0 | 42,500 |
| معدات تصنيع الزعتر | 1 |  |  | 1 | وحدة | كفر جمال | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 42,500 | 0 | 0 | 42,500 |
| وحدات تصنيع غذائي |  | 1 |  | 1 | وحدة | بلعا | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| زراعة ارض 5دونم زعتر |  | 1 |  | 1 | وحدة | بلعا | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 450 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2,550 | 0 | 2,550 |
| وحدات تصنيع غذائي | 1 |  |  | 1 | وحدة | طولكرم | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 42,500 | 0 | 0 | 42,500 |
| وحدة حفظ و تخزين طعام |  | 1 |  | 1 | وحدة | عنبتا | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| تطوير مزرعة الابقار |  | 1 |  | 1 | وحدة | طولكرم | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 4,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| معدات تصنيع ألبان | 1 |  |  | 1 | وحدة | عكابا | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 42,500 | 0 | 0 | 42,500 |
| معدات تصنيع ألبان |  | 1 |  | 1 | وحدة | عنبتا | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| دعم الجمعيات التعاونية | 43 | 45 | 0 | 88 |  |  | 320,300 | 955,000 | 0 | 1,275,300 | 191,295 | 0 | 0 |  |  | 272,255 | 811,750 | 0 | 1,084,005 |
| تأهيل بيوت بلاستيكية للمزارعين | 25 | 25 |  | 50 | دونم | طولكرم | 25,000 | 25,000 | 0 | 50,000 | 7,500 | 0 | 0 |  |  | 21,250 | 21,250 | 0 | 42,500 |
| انشاء سوق للمواشي | 1 |  |  | 1 | جمعية | جبارة | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 4,500 | 0 | 0 |  |  | 25,500 | 0 | 0 | 25,500 |
| خطوط مياة 6 انش ومحابس وعدادات |  | 1 |  | 1 | جمعية | النزلة الشرقية | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| خط تعبئة زيت زيتون |  | 1 |  | 1 | جمعية | كفر اللبد | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 22,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 127,500 | 0 | 127,500 |
| باجر |  | 1 |  | 1 | جمعية | عنبتا | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 13,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| جرار زراعي مع معداتة | 1 |  |  | 1 | جمعية | زيتا | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 |
| وحدة تصنيع البان واجبان |  | 1 |  | 1 | جمعية | طولكرم | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 18,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| باجر |  | 1 |  | 1 | جمعية | كفر عبوش | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 13,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| مزرعة اغنام | 1 |  |  | 1 | جمعية | شويكة | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 10,500 | 0 | 0 |  |  | 59,500 | 0 | 0 | 59,500 |
| تأهيل بيوت بلاستيك | 10 | 10 |  | 20 | دونم | شوفة | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 3,000 | 0 | 0 |  |  | 8,500 | 8,500 | 0 | 17,000 |
| تأهيل بئر ارتوازي | 1 |  |  | 1 | جمعية | عتيل | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 6,750 | 0 | 0 |  |  | 38,250 | 0 | 0 | 38,250 |
| تاهيل بئر ارتوازي | 1 |  |  | 1 | جمعية | شويكة | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 6,750 | 0 | 0 |  |  | 38,250 | 0 | 0 | 38,250 |
| جرار زراعي ومعداتة |  | 1 |  | 1 | جمعية | عتيل | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 9,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| مشروع لزراعة الاناناس بالقواوير | 1 |  |  | 1 | جمعية | عنبتا | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 1,500 | 0 | 0 |  |  | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 |
| تأهيل بئر ارتوازي |  | 1 |  | 1 | جمعية | ذنابة | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 13,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| تطوير مشروع الكومبوست |  | 1 |  | 1 | جمعية | ذنابة | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 30,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| محطة تعبئة خضار |  | 1 |  | 1 | جمعية | ذنابة | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 15,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| وحدة طاقة شمسية | 1 |  |  | 1 | جمعية | صيدا | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 3,000 | 0 | 0 |  |  | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 |
| ادوات تصنيع غذائي |  | 1 |  | 1 | جمعية | صيدا | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1,500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| تأهيل قطعة ارض بمساحة 7 دونم | 1 |  |  | 1 | جمعية | صيدا | 5,300 | 0 | 0 | 5,300 | 795 | 0 | 0 |  |  | 4,505 | 0 | 0 | 4,505 |
| انشاء بيوت تعبئه ومنشآت ما بعد الحصاد | 3 | 4 | 0 | 7 |  |  | 210,000 | 360,000 | 0 | 570,000 | 285,000 | 0 | 0 |  |  | 105,000 | 180,000 | 0 | 285,000 |
| إنشاء مخمر أفوجادو | 1 | 1 |  | 2 | منشأة | الشعراوية +طولكرم | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 |  |  | 25,000 | 25,000 | 0 | 50,000 |
| انشاء بيوت تعبئه للمحاصيل الزراعيه |  | 1 |  | 1 | منشأة | الشعراوية | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| انشاء بيوت تعبئه للمحاصيل الزراعيه | 1 |  |  | 1 | منشأة | طولكرم | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |  | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| انشاء خط تعبئه لزيت الزيتون |  | 1 |  | 1 | منشأة | بيت ليد | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 75,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| انشاء ثلاجات تبريد و تخزين | 1 |  |  | 1 | منشأة | الشعراوية | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 75,000 | 0 | 0 |  |  | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 |
| انشاء ثلاجات تبريد و تخزين |  | 1 |  | 1 | منشأة | طولكرم | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 75,000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| الهدف الاستراتيجي: لدى القطاع الزراعي أطر مؤسسية وبيئة قانونية زراعية كفؤ وفعال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتيجة الهدف الاستراتيجي: أطر مؤسسية وبيئة قانونية زراعية كفؤ وفعال قد تحققت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف نتيجة الهدف الاستراتيجي: القدرات المادية والبشرية لوزارة الزراعة معززة |  |  |  |  |  |  | 1,130,000 | 0 | 0 | 1,960,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,960,000 | 0 | 0 | 1,960,000 |
| بناء مؤسسي لمديرية زراعة محافظة طولكرم | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  | 1,960,000 | 0 | 0 | 1,960,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,960,000 | 0 | 0 | 1,960,000 |
| إنشاء مبنى لمديرية الزراعة والبيطرة والمختبر | 1 |  |  | 1 | مبنى | المحافظة | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 |
| تجهيز وتأهيل المختبر | 1 |  |  | 1 | مختبر | المحافظة | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| تجهيز مشرحة للبيطرة | 1 |  |  | 1 | مشرحة | المحافظة | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| سيارة دفع رباعي | 1 |  |  | 1 | سيارة | المحافظة | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| تأهيل محطة التجارب الزراعية طولكرم | 1 |  |  | 1 |  | المحافظة | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 |
| شراء جرافة جنزير | 1 |  |  | 1 | الية | طولكرم | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| شراء باجر جنزير | 1 |  |  | 1 | الية | طولكرم | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 |
| شراء باجر عجل | 1 |  |  | 1 | الية | طولكرم | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| إجمالي تكاليف الخطة |  |  |  |  |  |  | 26,039,150 | 22,065,530 | 2,506,000 | 51,440,680 | 18,111,231 | 0 | 7,940,420 |  |  | 13,120,025 | 11,380,154 | 888,850 | 25,389,029 |

ملحق 1 المؤشرات الزراعية لمحافظة طولكرم 2016/2017

| المتغير | الضفة الغربية | طولكرم | النسبة % | Indicator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المساحة المزروعة الكلية | 1,399,812 | 110,083 | 7.9% | Total Cultivated Area |
| مساحة أشجار الفاكهة | 888,390 | 95,161 | 10.7% | Area of Fruit Trees |
| مساحة الخضروات | 160,976 | 10,929 | 6.8% | Area of Vegetables |
| مساحة المحاصيل الحقلية | 350,446 | 3,993 | 1% | Area of Field Crops |
| أعداد الابقار | 47,589 | 2,011 | 4.2% | Number of Cattle |
| أعداد الاغنام | 617,674 | 22,313 | 3.6% | Number of Sheep |
| أعداد الماعز | 218,648 | 2,435 | 1% | Number of Goat |
| أعداد الدجاج اللاحم (الف طير) | 52,878 | 2,901 | 5.5% | Number of Broiler (Thousand birds) |
| أعداد الدجاج البياض (الف طير) | 2,048 | 198 | 9.7% | Number of Layer (Thousand birds) |
| عدد البيض(مليون بيضة) | 616 | 59 | 9.6% | Number of Eggs(Million) |
| أعداد خلايا النحل | 68,396 | 9,829 | 14.4% | Number of Beehives |
| إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي | 1,864,076 | 148,371 | 8% | Value of Agricultural Production |
| قيمة الإنتاج النباتي | 994,341 | 110,912 | 11.2% | Value of Plant Production |
| قيمة إنتاج أشجار الفاكهة | 290,239 | 36,231 | 12.5% | Value of Fruit Trees |
| قيمة إنتاج الخضروات | 538,508 | 61,793 | 11.5% | Value of Vegetables |
| قيمة إنتاج المحاصيل الحقلية | 165,594 | 12,888 | 7.8% | Value of Field Crops |
| قيمة الإنتاج الحيواني | 869,735 | 37,459 | 4.3% | Value of Livestock Production |
| تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعي | 608,123 | 38,254 | 6.3% | Cost of Agricultural Inputs |
| القيمة المضافة للقطاع الزراعي | 1,255,953 | 110,117 | 8.8% | Value Added of Agricultural Sector |
| عدد الالات والمعدات الزراعية | 28,009 | 1,268 | 4.5% | # of Agricultural Machines and Equipment |
| المساحة بالدونم، والقيمة بالاف دولار امريكي |  |  |  | Area in Dunums, and Value in US$ 1000 |

ملحق 2 موقع محافظة طولكرم

ملحق 3 الحدود الإدارية للتجمعات السكانية لمحافظة طولكرم

ملحق 4 أراضي التجمعات السكانية داخل الجدار في محافظة طولكرم

ملحق 5 تصنيف الأراضي الزراعية في محافظة طولكرم

ملحق 6 تصنيف الأراضي الأمني في محافظة طولكرم